Приложение № 1 к постановлению

Ермаковского района №739-п

от «30» октября 2015 г.

Приложение № 1 к постановлению Ермаковского района

№ 723-п от 31.10.2013 г.

**Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»**

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так жеобеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» |
| Основания для разработки муниципальной программы | 145-ФЗ от 31.07.1998г. Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление Правительства Красноярского края от 27.01.2010г. № 33-п. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 г. № 190-ФЗ;  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.03 г. № 131-ФЗ,  Постановление главы администрации Ермаковского района № 516-п от 05.08.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирование и реализация» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ермаковского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района  Управление образования администрации Ермаковского района  Органы местного самоуправления поселений |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:   1. Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района   2. Территориальное планирование Ермаковского района годы  3. Обеспечение реализации муниципальной программы  4. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района |
| Цели муниципальной программы | 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;  2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения;  3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;  Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.  4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом. |
| Задачи муниципальной программы | 1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;  1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;  1.3. Строительство социально значимых объектов;  1.4. Разработка генеральных планов сельских поселений;  1.5. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем;  1.6. Ремонт муниципального жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2018 годы |
| Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | 1. Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 28 100 кв.м.,  2014 – 5700 кв.м.;  2015 – 6900 кв.м.;  2016 – 7200 кв.м.;  2017 – 8300 кв.м.  2018 – 8800 кв.м.  в том числе ввод жилья экономического класса построенного с использованием средств местного бюджета общей площадью - 1 387,38 кв.м.,  2014 – 0,0 кв.м.;  2015 – 0,0 кв.м.;  2016 – 693,69 кв.м.;  2017 – 693,69 кв.м.  2018 – 693,69 кв.м.  2. Строительство улично-дорожной сети мкр. «Аэродромный» 2016-2018 годы, протяженность дорожного полотна:  улично-дорожная сеть – 6 381,00 м;  3. Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» на 30 мест, год ввода – 2015 год;  4. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 250 мест в с. Мигна, год ввода – 2015 год;  5. Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское 2014-2015 года;  6. Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2» - 2015 год;  7. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа» - 2015 год;  8. Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского – 5шт.;  9. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности 100 %;  10. Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности 0 %;  11. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности 0 %;  12. Проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения – 3 шт.;  13. Количество объектов муниципального жилищного фонда подлежащих к ремонту к 2017 году уменьшить до 6 шт. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Всего 193 283,97 тыс. руб.  2014 г. – 162 184,51 тыс. руб.  2015 г. – 22 533,70 тыс. руб.  2016 г. – 3 374,16 тыс. руб.  2017 г. – 2 595,8 тыс. руб.  2018 г.- 2 595,8 тыс.руб.  Федеральный бюджет   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего 2014-2018 | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 21 048,14 | 21 048,14 | - | - | - | - |   Краевой бюджет   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего 2014-2018 | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 157 170,18 | 138 183,77 | 18 986,4 | - | - | - |     Районный бюджет   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего 2014-2018 | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 11 518,35 | 2 952,59 | 3 547,3 | 3 374,16 | 2595,8 | 2595,8 | |
| Перечень объектов капитального строительства | Приложение 3 к настоящему паспорту |