Приложение к постановлению администрации Ермаковского района

№ 745-пот «30» октября 2015г.

Приложение к постановлению Администрации Ермаковского района от «30» 10.2013 г. № 713-п

**Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на террито­рии Ермаковского района» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от­ходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо­получии населения»; ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Постановле­ние Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 г. N 581-п об утверждении долгосрочной целевой программы "Обра­щение с отходами на территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы. Устав Ермаковского района; Решение Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2011г. № 18-105р «Об утверждении Программы социаль­но-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года», Постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п). |
| Ответственный исполни­тель муниципальной про­граммы | Администрация Ермаковского района |
| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;  2. Обеспечение складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района. |
| Цели муници­пальной программы | Цели программы:  Снижение негативного воздействия твердых бытовых  отходов на окружающую среду и здоровье населения на  территории Ермаковского района, Красноярского края. |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо решение сле­ду-  ющих задач:  Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;  Доведение доли складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов на временных площадках, расположенных на территории района, до 100%. |
| Этапы и сроки реализа­ции муниципальной про­граммы | с 2014 по 2018 годы |
| Перечень целевых показа­телей и показателей ре­зультативности програм­мы с расшифровкой пла­новых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | Организация складирования и уплотнения твердых бытовых отхо­дов, на временных площад­ках по муниципальным образованиям, рас­положенным на территории района.  Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское.  Перечень целевых показателей и показателей результативности реализации программы см. приложение № 1 и 2 к паспорту. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы за период 2014– 2018 годов составляет 11 438,64 тыс. рублей, в том числе:  Краевой бюджет – 3300,0 тыс. рублей;  Районный бюджет – 8 138,64 тыс. рублей.  2014 год – 4 989,84 тыс. рублей; в том числе:  краевой бюджет - 3300,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1689,84 тыс. руб.;  2015 – 1743,30 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1743,30 тыс. руб.;    2016 год – 1 645,30 тыс. рублей  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.;  2017 год – 1 530,10 тыс. рублей.  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 530,10 тыс. руб.;  2018 год – 1 530,10 тыс. рублей.  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 530,10 тыс. руб.; |