Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2015г.   № 161-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013г. № 719-п (в редакции постановления от 19.11.2014г. № 917-п) «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава Ермаковского района, постановлением администрации района от 05.08.2013г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014г. № 1001-п), администрация района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013г. № 719-п (в редакции постановления от 19.11.2014г. № 917-п) «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района» следующие изменения:

муниципальную программу Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района»  (приложение к постановлению от 31.10.2013г.  № 719-п)  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление на сайте администрации Ермаковского района (www.adminerm.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015г.

Глава администрации

Ермаковского района                                                                В. И. Форсель

- Приложение

- к постановлению администрации

- Ермаковского района

- От 23.03.2015г.                 №161-п

- Приложение

- к постановлению администрации

- Ермаковского района

- от 31.10.2013г. № 719-п

- Муниципальная программа Ермаковского района

- «Развитие транспортной системы Ермаковского района»

- 1. Паспорт

- муниципальной программы Ермаковского района

- «Развитие транспортной системы  Ермаковского района»

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы Ермаковского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. №516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирования и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014г. № 1001-п) |
| - Ответственный исполнитель программы | - Администрация Ермаковского района |
| - Соисполнители программы | - Финансовое управление администрации Ермаковского района; - управление образования администрации Ермаковского района; - администрации поселений. |
| - Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | - подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»; - подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»; - подпрограмма 3 «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район». |
| - Цели программы | - - Повышение доступности транспортных услуг для населения; - безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района; - сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог. |
| - Задачи программы | - Обеспечение потребности населения в перевозках; - обеспечение безопасности дорожного движения; - выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |
| - Этапы и сроки реализации программы | - 2014-2017 годы |
| - Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - Целевые показатели: количество перевезенных пассажиров; - количество пострадавших в ДТП. - протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (км). - Показатели результативности: - - доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок, -100%; - - доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок, - 89,3 %; - - снижение уровня аварийности на 10 – 12 %, сокращение на 10 - 12% числа погибших в ДТП в течение 2014 года. - - уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 77,79 %. - (приложения № 1 и № 2 к паспорту) |
| - Ресурсное обеспечение программы | - Общий объем финансирования программы составляет 32324,79 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 8121,69 тыс. рублей; - в 2015 году – 8388,50 тыс. рублей; - в 2016 году – 7502,60 тыс. рублей; - в 2017 году – 8312,00 тыс. рублей. - в том числе: - средства районного бюджета – 32324,79 тыс. рублей, - из них: - в 2014 году – 8121,69 тыс. рублей; - в 2015 году – 8388,50 тыс. рублей; - в 2016 году – 7502,60 тыс. рублей; - в 2017 году – 8312,00 тыс. рублей. |

2.    Характеристика текущего состояния  транспортной  отрасли

Ермаковского района

Пассажирский автомобильный транспорт играет важную роль в экономике Ермаковского района, обеспечивая транспортную подвижность населения. Регулярными маршрутами общественного транспорта охвачены 14 населенных пунктов района. На рынке транспортных услуг в Ермаковском районе осуществляют транспортные перевозки более 17 единиц транспорта.

В результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организации автомобильного пассажирского транспорта района несут убытки при оказании услуг по автомобильным перевозкам в пригородном сообщении по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;

возросшие объемы услуг легкового такси.

Под небольшой интенсивностью пассажиропотоков следует понимать пассажирские автомобильные перевозки по маршрутам пригородного сообщения с коэффициентом использования вместимости менее 0,6.

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрирайонных 
перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы.

Сама организация пассажирских перевозок предусматривает заключение муниципального заказа и соответствующее финансирование, обязательное проведение конкурсной процедуры для перевозчиков, желающих работать на маршрутах.

Решение вышеуказанной проблемы является необходимым условием повышения   качества   обслуживания   и    обеспечения безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом в Ермаковском районе.

Быстрый рост парка автомототранспорта привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети, как в райцентре, так и в других населённых пунктах района.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети поселений.

К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети, относятся:

- массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников;

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

- недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - БДД);

- недостатки технического оснащения улично-дорожной сети знаковой сигнализацией.

По состоянию на 01.01.2014 в муниципальной собственности Ермаковского района находится автомобильная дорога подъезд к п. Маральское, IV технической категории. Протяженность дороги – 20 км, ширина земельного полотна 6,5 м, ширина проезжей части 6,0 м, покрытие проезжей части - асфальтобетон, состояние проезжей части – не удовлетворительное, интенсивность движения 1 авт/сут.

Численность п. Маральский – 7 человек. Основной род занятий жителей подсобное, личное хозяйство.

Для обеспечения связи жителей п. Маральский с районным центром и безопасного движения на дороге возникает необходимость осуществления содержания автомобильной дороги подъезд к п. Маральское.

3. Приоритеты и цели  социально – экономического развития в сфере реализации транспортной системы Ермаковского района, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11. 2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели  возможно путем развития  эффективно и надежно функционирующей системы общественного пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения.

- Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации проектов в области сельского строительства, здравоохранения, образования.

- Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках.

- Данная задача заключается в организации заключения муниципального контракта с предприятием осуществляющим перевозки пассажиров, для перевозки пассажиров по социально – значимым маршрутам на территории Ермаковского района.

Цель 2. Безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети поселений Ермаковского района.

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Данная задача заключается в:

-разработке, обоснованном выборе и применении эффективных схем, методов и средств организации дорожного  движения;

- предупреждении опасного поведения  участников дорожного движения;

- совершенствовании информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного  движения.

- Цель 3. Сохранение и улучшение состояния районных автомобильных  дорог.

- Задача 3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Прогноз развития

В результате выполнения задачи № 1 будет организована перевозка пассажиров по социально – значимым маршрутам, и, следовательно, повысится мобильность передвижения населения на территории Ермаковского района.

В результате выполнения задачи № 2 произойдет снижение аварийности дорожного движения.

В результате выполнения задачи № 3 произойдет уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 77,79 %  и снизится влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограмм

Подпрограмма    «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Ермаковского района.

Администрация Ермаковского района, как заказчик подпрограммы, организует в установленном порядке конкурсный отбор исполнителей по программным мероприятиям на основании федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Ермаковского района по вопросам своей компетенции осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Средства бюджета района на финансирование мероприятий подпрограммы предусматриваются в форме субсидий предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам.

Подпрограмма  «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»

Заказчиком программы является администрация Ермаковского района.

Отдел ГО, ЧС и МР администрации Ермаковского района совместно с ОГИБДД ОП МО МВД России «Шушенский», от имени «Комиссии по БДД Ермаковского района» осуществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы.

Отдел по ГО, ЧС и МР обеспечивает:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- ежемесячный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

Главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на внедрение средств организации дорожного движения в населенных пунктах района, является администрации соответствующих поселений Ермаковского района.

Средства из районного бюджета на реализацию программных мероприятий предоставляются бюджету поселения при наличии у поселения муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приобретенное администрациями поселений оборудование, в соответствии с мероприятиями программы, является собственностью соответствующих поселений.

Функции организаторов конкурсных процедур в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, направленных на выполнение мероприятий программы, возлагаются на администрации поселений.

Закупка товаров осуществляется заказчиками в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Стоимость приобретаемого оборудования подлежит ежегодному уточнению при представлении бюджетных заявок.

- Подпрограмма «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»»

Реализацию Подпрограммы осуществляет администрация Ермаковского района Красноярского края.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе за счет средств районного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Ермаковского района по вопросам своей компетенции осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Администрация Ермаковского района, как заказчик подпрограммы, организует в установленном порядке аукционный отбор исполнителей по подпрограммным мероприятиям на основании федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели.   Единая комиссия по проведению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона заявке, с которым заключается контракт, и в аукционной  документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной   поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое  управление  администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 8 - 12 к настоящему Порядку.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется одновременно в  отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое  управление  администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам – получатели средств на реализацию мероприятий подпрограммы    «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» ежемесячно к 5 числу месяца следующего за отчетным, обязаны  предоставлять Муниципальному заказчику сведения:

- о фактическом исполнении работы на линии;

ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным:

- о фактически понесенных убытках предприятия, связанных с выполнением перевозок согласно утвержденному расписанию.

Для обеспечения контроля за исполнением подпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе», создается комиссия, которая 2 раза в год проверяет интенсивность пассажиропотоков по маршрутам пригородного сообщения. По результатам проверки составляется акт наполняемости автобуса на маршруте.

Ежегодно отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» заслушивается на итоговых заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения.

5. Прогноз конечных результатов программы

Конечными результатами реализации программы являются:

повышение транспортной доступности передвижения между поселениями;

снижение аварийности на 10 – 12 %, сокращение на 10 - 12% числа погибших в ДТП 2014 года.

- уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 77,79  %  и снизится влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Целевые индикаторы:

количество перевезенных пассажиров -   единица измерения тыс. чел.;

количество пострадавших в ДТП - единица измерения чел.

- протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (км).

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень подпрограмм представлен в приложении №3.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

- В рамках программы «Развитие транспортной системы  Ермаковского района» предусматриваются средства в размере 32324,79 тыс. рублей, из них:

- в 2014 году –  8121,69 тыс. рублей;

- в 2015 году –  8388,50 тыс. рублей;

в 2016 году –  7502,60 тыс. рублей.

в 2017 году –  8312,00 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении для  реализации программы представлена в приложении № 5. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района представлена в          приложении № 4.

- Приложение N 1

к паспорту муниципальной  программы

Ермаковского района «Развитие транспортной

системы Ермаковского района»

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: - повышение доступности транспортных услуг для населения; - безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района; - сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: количество перевезенных пассажиров. | тыс .чел. |  | программа пассажирских перевозок на соответствующий год |  | 214,06 | 195,80 | 195,80 | 195,80 |
|  | Целевой показатель 2: Количество пострадавших в ДТП | чел |  | Статистика, данные ОГИБДД |  | 6 |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3: протяженность районных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов. | км |  | Данные отдела АСиКХ администрации Ермаковского района |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1 | Задача 1: обеспечение потребности населения в перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | подпрограмма 1.1 «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров | тыс .чел. |  | программа пассажирских перевозок на соответствующий год |  | 214,06 | 195,8 | 195,8 | 195,8 |
| 1.2 | Задача 2: обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | подпрограмма 1.2 «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пострадавших в ДТП | чел |  | Статистика, данные ОГИБДД |  | 6 |  |  |  |
| 1.3 | Задача 3 выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а так же работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | подпрограмма 1.3 «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км |  | Данные отдела АСиКХ администрации Ермаковского района |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района                                                                                                 Н. В. Бабанакова

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе                                                                                        И. Н. Гречушкин

- Приложение N 2

к паспорту муниципальной  программы

Ермаковского района «Развитие транспортной

системы Ермаковского района»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| N п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Повышение доступности транспортных услуг для населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество перевезенных пассажиров. | тыс. чел. |  | 214,06 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 |
| 2 | Безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество пострадавших в ДТП | чел. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность районных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов. | км. |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района                                                                                                 Н. В. Бабанакова

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе                                                                                        И. Н. Гречушкин

- Приложение № 3

- к паспорту муниципальной программы

- «Развитие транспортной системы

- Ермаковского района»

Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов

| Наименование программы | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| - «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 2014-2017 годы |  |
| Наименование подпрограммы |  |  |
| «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | 2014-2017 годы | - Повышение доступности транспортных услуг для населения; |
| «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» | 2014 год | Уменьшение количества пострадавших в ДТП в Ермаковском районе. |
| «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» | 2014-2017 годы | сохранение и улучшение состояния существующих районных автомобильных дорог. |

- Приложение N 4

к паспорту муниципальной  программы

Ермаковского района «Развитие транспортной

системы Ермаковского района»

Информация

о распределении планируемых расходов по отдельным

мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной

программы Ермаковского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 8121,69 | 8388,50 | 7502,60 | 8312,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ермаковского района | 009 | 0408 0409 | 5818523 5838055 | 810 244 | 7645,21 67,48 | 8319,10 69,40 | 7421,40 81,20 | 8243,80 68,20 |
|  |  | Финансовое управление администрации Ермаковского района | 094 | 0409 0409 0409 | 5828052 5828050 5828051 | 540 540 540 | 35,00 154,00 200,00 | 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 |
|  |  | Управление образования | 079 | 0702 | 5828053 | 612 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Подпрограмма 1 | - «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 7645,21 | 8319,10 | 7421,40 | 8243,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ермаковского района | 009 | 0408 | 5818523 | 810 | 7645,21 | 8319,1 | 7421,4 | 8243,8 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 409,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Ермаковского района | 094 | 0409 0409 0409 | 5828052 5828050 5828051 | 540 540 540 | 35,00 154,00 200,00 | 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 |
|  |  | Управление образования | 079 | 0702 | 5828053 | 612 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Подпрограмма 3 | «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 67,48 | 69,40 | 81,20 | 68,20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ермаковского района | 009 | 0409 | 5838055 | 244 | 67,48 | 69,40 | 81,20 | 68,20 |

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района                                                                                                                                       Н. В. Бабанакова

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе                                                                                                                              И. Н. Гречушкин

- Приложение N 5

к паспорту муниципальной  программы

Ермаковского района «Развитие транспортной

системы Ермаковского района»

Информация

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной  программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов и  районного бюджета Ермаковского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период: |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | Всего | 8121,69 | 8388,50 | 7502,60 | 8312,00 | 32324,79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет <**> | 8121,69 | 8388,50 | 7502,60 | 8312,00 | 32324,79 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | - «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | Всего | 7645,21 | 8319,10 | 7421,40 | 8243,80 | 31629,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет <**> | 7645,21 | 8319,10 | 7421,40 | 8243,80 | 31629,51 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» | Всего | 409,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 409,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет <**> | 409,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 409,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» | Всего | 67,48 | 69,40 | 81,20 | 68,20 | 286,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет <**> | 67,48 | 69,40 | 81,20 | 68,20 | 286,28 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района                                                                                                 Н. В. Бабанакова

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе                                                                                        И. Н. Гречушкин

- Приложение № 6

- к паспорту муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Ермаковского района»

- Ермаковского района»

- Муниципальная подпрограмма Ермаковского района

- «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»

- 1. Паспорт

- муниципальной подпрограммы Ермаковского района

- Развитие транспортного комплекса в   Ермаковском районе»

| - Наименование муниципальной подпрограммы | - «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Ермаковского района. |
| - Цели и задачи подпрограммы | - Повышение доступности транспортных услуг для населения: - - Обеспечение потребности населения в перевозках; |
| - Целевые индикаторы | - Целевые показатели: количество перевезенных пассажиров. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы; | - Источник финансирования – бюджет Ермаковского района. Общий объем финансирования подпрограммы составляет тыс. 31629,51рублей, из них: - в 2014 году – 7645,21 тыс. рублей; - в 2015 году – 8319,10тыс. рублей; - в 2016 году – 7421,4 тыс. рублей; - в 2017 году – 8243,8 тыс. рублей; |
| - Система реализации контроля за исполнением подпрограммы | - Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района; - финансовое управление администрации Ермаковского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Пассажирский автомобильный транспорт играет важную роль в экономике Ермаковского района, обеспечивая транспортную подвижность населения. Регулярными маршрутами общественного транспорта охвачены 14 населенных пунктов района. На рынке транспортных услуг в Ермаковском районе осуществляют транспортные перевозки более 17 единиц транспорта.

В результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организации автомобильного пассажирского транспорта района несут убытки при оказании услуг по автомобильным перевозкам в пригородном сообщении по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;

возросшие объемы услуг легкового такси.

Под небольшой интенсивностью пассажиропотоков следует понимать пассажирские автомобильные перевозки по маршрутам пригородного сообщения с коэффициентом использования вместимости менее 0,6.

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрирайонных 
перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы.

Сама организация пассажирских перевозок предусматривает заключение муниципального заказа и соответствующее финансирование, обязательное проведение конкурсной процедуры для перевозчиков, желающих работать на маршрутах.

Решение вышеуказанной проблемы является необходимым условием повышения   качества   обслуживания   и    обеспечения безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом в Ермаковском районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели  возможно путем развития  эффективно и надежно функционирующей системы общественного пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения.

- Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации проектов в области сельского строительства, здравоохранения, образования.

- Задача подпрограммы:

- - обеспечение потребности населения в перевозках.

- Данная задача заключается в организации заключения муниципального контракта с предприятием, осуществляющим перевозки пассажиров, для перевозки пассажиров по социально – значимым маршрутам на территории Ермаковского района.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Ермаковского района.

Администрация Ермаковского района, как заказчик подпрограммы, организует в установленном порядке конкурсный отбор исполнителей по программным мероприятиям на основании федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Ермаковского района по вопросам своей компетенции осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Средства бюджета района на финансирование мероприятий подпрограммы предусматриваются в форме субсидий предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам – получатели средств на реализацию мероприятий подпрограммы    «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» на  2014-2016 годы,  ежемесячно к 5  числу месяца следующего за отчетным, обязаны  предоставлять Муниципальному заказчику сведения:

- о фактическом исполнении работы на линии;

ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным:

- о фактически понесенных убытках предприятия, связанных с выполнением перевозок согласно утвержденному расписанию.

Для обеспечения контроля за исполнением подпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» создается комиссия, которая 2 раза в год проверяет интенсивность пассажиропотоков по маршрутам пригородного сообщения. По результатам проверки составляется акт наполняемости автобуса на маршруте.

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет администрация Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате выполнения поставленной задачи  будет организована перевозка пассажиров по социально – значимым маршрутам, и, следовательно, повысится мобильность передвижения населения на территории Ермаковского района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Отдельных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Глава администрации                                                                      В. И. Форсель

Ермаковского района

- Приложение № 1 к Паспорту муниципальной подпрограммы

- Ермаковского района «Развитие транспортного комплекса

- в Ермаковском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | программа пассажирских перевозок за соответствующий год | - | 214,06 | 195,8 | 195,8 | 195,8 |

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района                                                                                                                                                                   Н. В. Бабанакова

- Приложение № 7

- к паспорту муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Ермаковского района»

- Ермаковского района»

- Муниципальная подпрограмма Ермаковского района

- «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»

- 1. Паспорт

- муниципальной подпрограммы Ермаковского района

- «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»

| - Наименование муниципальной подпрограммы | - «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | - Администрация Ермаковского района; - финансовое управление администрации Ермаковского района; управление образования администрации Ермаковского района; администрации поселений; |
| - Цели и задачи подпрограммы | - Безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района. - Для обеспечения безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района, должны быть выполнены следующие задачи: - - разработка, обоснованный выбор и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; - - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - - совершенствование информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. |
| - Целевые индикаторы | - Целевые показатели: количество пострадавших в ДТП. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы; | - Источник финансирования – бюджет Ермаковского района. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 409,00 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 409,00 тыс. рублей; |
| - Система реализации контроля за исполнением подпрограммы | - Контроль за ходом реализации программы осуществляет Отдел по ГО, ЧС и МР администрации Ермаковского района, - финансовое управление администрации Ермаковского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Быстрый рост парка автомототранспорта привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети, как в райцентре, так и в других населённых пунктах района.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети поселений.

К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети, относятся:

- массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников;

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

- недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - БДД);

- недостатки технического оснащения улично-дорожной сети знаковой сигнализацией.

По-прежнему актуальной является проблема предупреждения ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- Целью подпрограммы является обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети поселений Ермаковского района.

- Для достижения цели подпрограммы предлагается комплекс  мероприятий, которые объединены в разделы:

- - формирование безопасного поведения участников дорожного движения;

- - совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения;

- - обучение населения.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком программы является администрация Ермаковского района.

Отдел ГО, ЧС и МР администрации Ермаковского района совместно с ОГИБДД ОП МО МВД России «Шушенский», от имени «Комиссии по БДД Ермаковского района» осуществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы.

Отдел по ГО, ЧС и МР обеспечивает:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- ежемесячный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

Главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на внедрение средств организации дорожного движения в населенных пунктах района, является администрации соответствующих поселений Ермаковского района.

Средства из районного бюджета на реализацию программных мероприятий предоставляются бюджету поселения при наличии у поселения муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для получения средств на реализацию программных мероприятий:

1) копию утвержденной муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения;

2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий год, подтверждающую затраты на реализацию программных мероприятий;

3) сведения о мероприятиях, выполняемых в рамках Программы по установленной форме согласованными ОГИБДД ОП МО МВД России «Шушенский».

4) копии муниципального контракта, спецификации, локально-сметного расчета стоимости работ.

Приобретенное администрациями поселений оборудование, в соответствии с мероприятиями программы, является собственностью соответствующих поселений.

Функции организаторов конкурсных процедур в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, направленных на выполнение мероприятий программы, возлагаются на администрации поселений.

Закупка товаров осуществляется заказчиками в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Стоимость приобретаемого оборудования подлежит ежегодному уточнению при представлении бюджетных заявок.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Отдел по ГО, ЧС и МР администрации района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы, и осуществляет контроль за исполнением мероприятий.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется главами администраций поселений.

В качестве метода оперативного контроля применяется ежеквартальное рассмотрение «Комиссией по БДД Ермаковского района» вопросов, связанных с выполнением подпрограммы.

Ежегодно отчёт о выполнении мероприятий подпрограммы заслушивается на итоговых заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Результатом достижения цели по прогнозам является снижение уровня аварийности на 10 – 12 %, сокращение на 10 - 12% числа погибших в ДТП в течение 2012 - 2014 годов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

- При реализации мероприятий с помощью информационно-пропагандистских кампаний, внедрения эффективных методов обучения населения будет формироваться целевое, безопасное поведение участников дорожного движения. Очень важной является работа с детьми и подростками по обучению их правилам безопасного поведения на дорогах.

- С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и повышения уровня подготовки водителей транспортных средств, предусматривается осуществить комплекс мер направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации.

- Предусматривается организация и проведение специальных пропагандистских кампаний. Эти кампании должны быть скоординированы с деятельностью ОГИБДД МО ОП МВД России «Шушенский» в сфере обеспечения БДД.

- Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку и формирование стандартов безопасного поведения.

- Особое внимание в проекте уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Обучение и овладение детьми и подростками навыками безопасного поведения на дорогах и улицах.

- В первую очередь мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест концентрации ДТП, формирование маршрутов движения и выбора скоростных режимов с учетом особенностей дорог и улично-дорожной сети.

- В подпрограмме предусмотрено сокращение аварийности за счет повышения эффективности и организации движения с помощью дорожно-знаковой сигнализации, а так же контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения БДД путем совершенствования организационного, информационного обеспечения.

Глава администрации                                                                      В. И. Форсель

Ермаковского района

- Приложение № 1 к Паспорту муниципальной подпрограммы Ермаковского района            «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети поселений Ермаковского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пострадавших в ДТП | чел. | Статистика, данные ОГИБДД |  | 6 |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе                                                                                                                                                        И. Н. Гречушкин

- Приложение № 8

- к паспорту муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Ермаковского района»

- Ермаковского района»

- Муниципальная подпрограмма Ермаковского района

- «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»»

- 1. Паспорт

- муниципальной подпрограммы Ермаковского района

- «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»»

| - Наименование муниципальной подпрограммы | - «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Ермаковского района. |
| - Цели и задачи подпрограммы | - - сохранение и улучшение состояния существующих районных автомобильных дорог, выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |
| - Целевые индикаторы | - Целевые показатели: - протяженность районных автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (км). |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы; | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет 286,28 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 67,48 тыс. рублей; - в 2015 году – 69,4 тыс. рублей; - в 2016 году – 81,2 тыс. рублей; - в 2017 году – 68,2 тыс. рублей; - в том числе: - средства районного бюджета – 286,28 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 67,48 тыс. рублей; - в 2015 году – 69,4 тыс. рублей; - в 2016 году – 81,2 тыс. рублей; - в 2017 году – 68,2 тыс. рублей; |
| - Система реализации контроля за исполнением подпрограммы | - Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

По состоянию на 01.01.2014 в муниципальной собственности Ермаковского района находится автомобильная дорога подъезд к п. Маральское, IV технической категории. Протяженность дороги – 20 км, ширина земельного полотна 6,5 м, ширина проезжей части 6,0 м, покрытие проезжей части - асфальтобетон, состояние проезжей части – не удовлетворительное, интенсивность движения 1 авт/сут.

Численность п. Маральский – 7 человек. Основной род занятий жителей подсобное, личное хозяйство.

Для обеспечения связи жителей п. Маральский с районным центром и безопасного движения на дороге возникает необходимость осуществления содержания автомобильной дороги подъезд к п. Маральское.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:

- сохранение и улучшение состояния существующих районных автомобильных  дорог.

Задачи подпрограммы:

выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

- протяженность районных автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (км).

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляет администрация Ермаковского района Красноярского края.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе за счет средств районного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Ермаковского района по вопросам своей компетенции осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Администрация Ермаковского района, как заказчик подпрограммы, организует в установленном порядке аукционный отбор исполнителей по подпрограммным мероприятиям на основании федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели.

Единая комиссия по проведению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона заявке, с которым заключается контракт, и в аукционной  документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет администрация Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района.

Отдел АСиКХ администрации района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате выполнения поставленной задачи произойдет уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 77,9 %  и снизится влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Отдельных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Глава администрации                                                                      В. И. Форсель

Ермаковского района

- Приложение № 1 к паспорту муниципальной подпрограммы «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность районных автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (км). | км | данные отдела АСиКХ администрации Ермаковского района | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района                                                                                                                                                                        Н. В. Бабанакова