Приложение №1  к

постановлению

администрации  Ермаковского района

от 09.10.2014г. N 784-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА» НА 2014- 2016 ГОДЫ.

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА» НА 2014-2016 ГОДЫ.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» на 2014 - 2016 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. №516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ермаковского района |
| Соисполнители программы | Администрации сельских советов, муниципальные учреждения, главные распорядители бюджетных средств. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | «Модернизация жилищно- коммунального хозяйства Ермаковского района» на 2014- 2016годы. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» на 2014- 2016годы. Отдельные мероприятия программы: 1. Реализация временных мер поддержки населения Ермаковского района в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 2. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Ермаковского района. |
| Цели программы | Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| Задачи программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ермаковского района; 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2014- 2016 годы. |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы | Целевые показатели: 1. Приведение объектов коммунального хозяйства Ермаковского района в надлежащее состояние с уменьшением износа инженерных сетей и котельных на 50% по отношению к 2013году. 2. Повышение заинтересованности в энергосбережении. 3. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях, объектах жилищно- коммунального комплекса к 2016 году на 14%. 4. Экономия потребления воды на объектах бюджетной сферы на 10%. 5. Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений, организации жилищно- коммунального комплекса. |
| Ресурсное обеспечение программы | 24 669,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Красноярского края в том числе по годам: 2014 год –16 206,9 тыс. рублей; 2015 год – 4 266,4 тыс. рублей; 2016 год – 4 195,9тыс. рублей. 712,0 тыс. рублей софинансирование за счет средств бюджета Ермаковского района, в том числе по годам: 2014 год – 180,0 тыс. рублей; 2015 год – 492,0 тыс. рублей; 2016 год – 40,0 тыс. рублей; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района, Финансовое управление администрации Ермаковского района |