1. Обоснование

1.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Ермаковский район расположен на юге Красноярского края, в бассейне рек Ус и Оя – правых притоков реки Енисей. По площади в  17652 квадратных километров  он занимает  восьмое  место в крае. По переписи  населения 2002 года в районе проживает  23202 человека. В состав района входит 14 сельских советов и 27 населенных пунктов.

Протяженность района с севера на юг 185 километров, а с запада на восток –205.  На юге он граничит с республикой Тыва, на севере и западе с Шушенским районом, а на востоке с. Каратузским. Расстояние от райцентра до Красноярска 510 км, ближайшая станция железной дороги – Минусинск (75 км), ближайший аэропорт – Шушенское (30 км). Юго-западная часть района расположена на левом берегу водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. Через  весь  район  проходит  дорога  федерального  значения  «Енисей»

М-54 Красноярск-Госграница.

Возрождение строительства объектов жилищно-гражданского назначения на территории Ермаковского района началось в 2004 году с достройки в с. Ермаковское  жилого дома для ветеранов войны и труда, инвалидов  по  ул. Степная, 3.

За период  2005-2012 годов на территории Ермаковского района построено и введено в эксплуатацию более 30000 м² жилья и 35объектов гражданского назначения.

Основной площадкой по жилищному строительству на сегодняшний день является мкр. Аэродромный в с. Ермаковское, предусмотренный под малоэтажную застройку.

На сегодняшний день в микрорайоне проводятся мероприятия по обеспечению  земельных участков коммунальной инфраструктурой. В связи с высокими темпами строительства, возможности для предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, под индивидуальное жилищное строительство в с. Ермаковское на сегодняшний исчерпаны.

В 2008 году сформирован земельный участок площадью 37 га для комплексного жилищного строительства на северной окраине с. Ермаковское (микрорайон «Северный»), зарегистрировано право собственности на землю. Данный участок включен в черту  с. Ермаковское.     Рассматриваемая площадка под комплексную компактную  застройку и благоустройство перспективного усадебного микрорайона «Северный» располагается на окраине с. Ермаковское в северо-западном направлении. Разработан проект планировки микрорайона. Планировочная структура микрорайона «Северный» складывается из восьми жилых кварталов.  В части двух кварталов предусматривается размещение детского комбината, торгово-коммерческого центра, пожарного депо.

Площадь проектируемого участка составляет 37,0 га, площадь селитебной территории (в границах красных линий) - 22  га. На этой территории размещается 150 участков под жилые дома усадебного типа со средним размером участка 0,12 га.

На территории микрорайона «Северный» предусматривается строительство 150 коттеджей, детского комбината (начальная школа + ясли-сад), пожарного депо, торгово-развлекательного центра.

В 2009 году начато строительство объекта «Сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Ермаковское» мощностью 1200 м³ воды в сутки.  Ввод данного объекта в эксплуатацию позволяет обеспечить чистой питьевой водой не только микрорайоны «Северный» и «Аэродромный» в достаточном объеме, но и северную  часть с. Ермаковское.

В 2012 году начата разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство системы водоотведения в с. Ермаковское». Реализация проекта позволит решить экологическую проблему по очистке сточных вод.

На территории Ермаковского района существует проблема обеспечения жильем детей-сирот, достигая 18-и летнего возраста, дети-сироты уже много лет не обеспечивались жильем, вследствие чего из существующей очереди на получение жилья 1/3 составляют дети-сироты – 116 чел.

В районе проживают многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Имея относительно невысокий уровень доходов, многодетные семьи имеют возможность обеспечивать себя продуктами питания в достаточной мере, только проживая  в индивидуальных жилых домах и имея приусадебные участки.

Существует проблема  обеспечения жильем специалистов, необходимых в бюджетной сфере. Особо остро стоит вопрос с привлечением на работу в сельскую местность врачей. В настоящее время в Центральной районной больнице существует дефицит кадров – 16 врачей. Муниципальное образование, имея 53 вакансии педагогов, не располагает жилищным фондом для предоставления служебных квартир, отсутствует маневренный жилой фонд.

Для обеспечения жильем детей-сирот, необходимо построить  2088 кв.м. жилья (согласно нормативам предоставления жилья детям-сиротам – 18 кв.м./чел.), для обеспечения специалистов-врачей в сельской местности служебным жильем необходимо построить 16-ть квартир. Для решения  проблемы в образовании необходимо построить  три 16-и квартирных дома.

С целью обеспечения жильем многодетных семей, обслуживающего персонала и служащих Федерального Тренировочного Центра сборных команд России и  Федерального Центра спортивной подготовки и реабилитации МЧС (природный парк «Ергаки»), граждан по Краевой целевой программе «Север на юг», военнослужащих и вынужденных переселенцев по Федеральной целевой программе «Жилище», необходимо построить (приобрести) 150  одноквартирных  жилых дома.

2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели

2.1. Целями программы являются:

- обеспечение доступности жилья детям-сиротам, многодетным семьям,

- создание фонда служебного жилья для предоставления специалистам, необходимых для работы на селе (в рамках национального проекта «Здоровье» обеспечение служебным жильем  медицинских работников),

- обеспечение жильем обслуживающего персонала и служащих Федерального Тренировочного Центра сборных команд России и  Федерального Центра спортивной подготовки и реабилитации МЧС,

- обеспечение жильем граждан по Краевой целевой программе «Север на юг»,

- обеспечение жильем граждан в рамках  Федеральной целевой программы «Жилище».

- обеспечение комфортности жилья за счет  расширения типологии применяемого

жилья, применения новых строительных технологий, а также расширение категорий населения, вовлеченных в малоэтажное  строительство;

- ликвидация части жилищного фонда в муниципальных образованиях, признанного

в установленном порядке непригодным для проживания.

2.2. Задачами программы являются:

1) обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях малоэтажного  жилищного строительства в муниципальных образованиях:

- позитивное воздействие на ценообразование на рынке жилья за счет обеспечения более низкой стоимости квадратного метра в секторе малоэтажного жилищного строительства и общее увеличение предложения;

- снижение себестоимости малоэтажного жилищного строительства;

- формирование рынка доступных и комфортных малоэтажных жилых домов;

2) строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечение жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ.

3)строительства каждого дома, по цене не более установленной Министерством регионального развития  Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья для Красноярского края,

2.3.  Этапы и сроки выполнения программы:

2013 год – 1 этап

2014 год – 2 этап

2015 год – 3 этап.

2.4. Целевые индикаторы и показатели:

1 этап – строительство жилья

3-х 8 кв. жилых дома общей площадью 1249,7 кв.м.,

(приобретение) 80 индивидуальных жилых домов, общей площадью– 8 000 кв.м.

итого ввод жилья –  9 249,7   кв.м.

- строительство инфраструктуры

улично-дорожная сеть - 2 878,20м.

электроснабжение – 3 310,00м.

водоснабжение – 1 871,00м.

2 этап – строительство жилья

2-х 8 кв. жилых дома общей площадью 758,33 кв.м.,

(приобретение)90 индивидуальных жилых домов, общей площадью– 9 100  кв.м.

итого ввод жилья   -  9 858,33 кв.м.

- строительство инфраструктуры

улично-дорожная сеть – 1 917,50м.

электроснабжение – 2 346,00м.

водоснабжение – 1 327,00м.

3этап – строительство жилья

2-х 8 кв. жилых дома общей площадью 758,33 кв.м.,

(приобретение)100 индивидуальных жилых домов, общей площадью– 10200  кв.м.

итого ввод жилья   -  10 958,33 кв.м.

- строительство  инфраструктуры

улично-дорожная сеть – 1 585,30м.

электроснабжение – 3 520,00м.

водоснабжение – 1 369,00м.

2.5 Достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

На территории с. Ермаковское  осуществляется освоение   микрорайона    «Северный». Разработан проект планировки микрорайона, предусматривающий размещение 150  одноквартирных  жилых домов для предоставления  многодетным семьям, обслуживающему персоналу и  служащим Федерального Тренировочного Центра сборных команд России и  Федерального Центра спортивной подготовки и реабилитации МЧС, гражданам по Краевой целевой программе «Север на юг», военнослужащим по жилищным сертификатам. В целях обеспечения граждан благоустроенным жильём, в 2013 году осуществляется корректировка градостроительной документации микрорайона с целью размещения на его территории 17 восьмиквартирных домов.

Для освоения микрорайона «Северный» необходимо обеспечить микрорайон коммунальной и транспортной инфраструктурой: электросети, водопровод, котельная и сети теплоснабжения, улично-дорожная сеть.

Предоставление   жилых   помещений   обслуживающему   персоналу   и   служащим

Федерального Тренировочного Центра сборных команд России и  Федерального Центра спортивной подготовки и реабилитации МЧС, осуществляется в рамках  действующих программ по обеспечению жильем на территории Красноярского края.

В результате реализации программных мероприятий будет осуществлен ввод жилья общей площадью -  30 066,36  кв.м.

2013г. –  9 249,70  кв.м.

2014г. -  9 858,33 кв.м.

2015г.-   10 958,33 кв.м.

- земельные участки будут обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой:

улично-дорожная сеть – 6 381,00м.

электроснабжение – 9 176,00м.

водоснабжение – 4 827,00м.

теплоснабжение — 1580,00 м.

модульная котельная мощностью до 5 Гкал/час — 1 шт.

3.Механизм реализации программы

3.1.  Для развития малоэтажного жилищного строительства и обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, необходимо:

- наличие земельных участков, включенных в перечень земельных участков, пригодных для малоэтажного жилищного строительства;

- наличие разработанной проектной документации на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;

- наличие документов территориального планирования муниципальных образований;

- наличие инвесторов, подтвердивших готовность осуществлять малоэтажное жилищное строительство по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края, на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой.

- наличие соглашения между муниципальным образованием и инвестором о строительстве малоэтажного жилья по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой;

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, является  администрация Ермаковского района.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

1. Утверждение финансирования программы Районным Советом депутатов  на очередной финансовый год.

2. Определение подрядчика по выполнению работ путем проведения торгов.

3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ.

4. Осуществление контроля и приемки выполненных работ;

5. Финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения торгов.

3.2. Реализация и контроль за ходом  выполнения программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией Ермаковского района, в частности  отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Глава администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижения конечного результата.

Контроль за реализацией программы в части целевых показателей осуществляется отделом АСиКХ.

Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов налоговых платежей в консолидированный бюджет осуществляется финансовым управлением Ермаковского района.

Отдел АСиКХ для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и предоставление ежегодной отчетности.

Отчеты о реализации программы предоставляются ежегодно и  одновременно в отдел планирования и экономического развития  и финансовое управление администрации района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

4. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий

Комплексное развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в районе позволит обеспечить жильем социально незащищенные слои населения, обеспечит приток квалифицированных специалистов, улучшит качество жизни населения в сельской местности.

5. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Критерием определения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья служит норматив средней рыночной стоимости по субъектам Российской Федерации, устанавливаемый Министерством  регионального развития Российской Федерации.  В соответствии с приказом   служит Приказ № 303 от 26.12.2008г. Министерства  регионального развития Российской Федерации, где средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю на первый квартал 2009 г. составляет 33 550 рублей.

1 этап

Стоимость строительства жилья:

-   три восьмиквартирных    дома в с. Ермаковского общей площадью — 1249,7 кв.м., составит 41927,645 тыс. руб.

- (приобретение) одноквартирных жилых домов –80 шт. микрорайонов «Аэродромный» и  «Северный»  общей площадью –8 000 кв.м., составит 268 000,00 тыс.руб.

Стоимость обеспечения  участков застройки коммунальной и транспортной инфраструктурой: 21 395,5 тыс.руб., софинансирование 216,118 тыс.руб.

2 этап

Стоимость строительства жилья:

-  2 восьмиквартирных  квартирных дома в с. Ермаковского, общей площадью - 758,33 кв.м. составит 27 477,33 тыс. руб.

- (приобретение) одноквартирных жилых домов – 90 шт. микрорайонов «Аэродромный» и «Северный»  общей площадью – 9 100 кв.м., составит  304 850,00 тыс.руб

Стоимость обеспечения участков застройки коммунальной и транспортной инфраструктурой: 11 894,0 тыс.руб., софинансирование 120,300 тыс.руб.

3  этап

Стоимость строительства жилья:

- 2 восьмиквартирных дома в с. Ермаковского, общей площадью - 758,33 кв.м. составит 29 675,51 тыс. руб.

- (приобретение) одноквартирных жилых домов – 100 шт. микрорайона «Северный»  общей площадью – 10 200 кв.м., составит –  341 700 тыс.руб.

Стоимость обеспечения участков застройки коммунальной и транспортной инфраструктурой: 13 738,2 тыс.руб., софинансирование 138,770 тыс.руб.