Приложение N 1

к паспорту муниципальной  программы Ермаковского района

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение износа сетей водоснабжения, теплоснабжения | % | x | ООО «Квант» ООО «Тепловик-2» ООО «Топаз» | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м | х | ООО «Квант» | 0 | 998 | 19960 | 29940 | 49900 |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м | х | ООО «Тепловик-2» ООО «Топаз» | 0 | 257 | 5 140 | 7 710 | 12 850 |
| 2 | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение износа котельных | шт | х | ООО «Тепловик-2» ООО «Топаз» | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Цель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сокращение расхода тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях, объектах жилищно- коммунального комплекса | % | х | ООО «Тепловик-2» ООО «Топаз» ООО «Квант» Управление образования Отдел культуры | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 |

Начальник отдела АСиКХ             ________________                  Н.В. Бабанакова