Приложение № 2  к Постановлению

администрации  Ермаковского района

от 14.12.2015г. № 845-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНО ХОЗЯЙСТВА ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА»

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО ХОЗЯЙСТВА ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Модернизация жилищно- коммунального хозяйства Ермаковского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» |
| Муниципальный заказчик- координатор Программы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ермаковского района, администрации сельских советов, муниципальные учреждения и предприятия Ермаковского района. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения Задача: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ермаковского района |
| Целевые индикаторы | В соответствии с приложением №1«Перечень целевых показателей подпрограммы» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014- 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | 18 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Красноярского края в том числе по годам: 2014 год – 11 400,0 тыс. рублей; 2015 год – 6 900,0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей. 622,20 тыс. рублей софинансирование за счет средств бюджета Ермаковского района, в том числе по годам: 2014 год – 504,0 тыс. рублей; 2015 год – 3,0 тыс. рублей; 2016 год – 38,40 тыс. рублей; 2017 год - 38,40 тыс. рублей; 2018 год – 38,40 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района, Финансовое управление администрации Ермаковского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

На сегодняшний день в сфере коммунального хозяйства Ермаковского района, а именно его инженерной инфраструктуры сложилась сложная ситуация. Это связано с высокой степенью износа оборудования и инженерных коммуникаций ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в 70х- 80х годах прошлого века. В связи с недостатком средств на комплексный капитальный ремонт, большая часть объектов коммунального хозяйства района находится в плачевном состоянии с износом более 70%.

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 99879 метров. Водопроводные сети имеют большой физический износ – 73 %. Для снижения аварийности на водопроводных сетях на территории района ежегодно проводятся мероприятия по повышению эксплуатационной надёжности объектов жизнеобеспечения. В рамках таких мероприятий осуществляется  замена ветхих водопроводных сетей, ремонт водонапорных башен, водозаборных сооружений.

Тепловые сети в Ермаковском районе имеют протяженность 22378,9 метров, физический износ составляет 74 %.

На территории района теплоснабжение населения и организаций осуществляют 15 теплоисточников, из них 14 обслуживаются предприятиями ЖКХ. Износ котельного оборудования составляет более 50 %.

### 2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений.

Задача подпрограммы обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Ермаковского района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Согласно данных ресурсоснабжающих организаций с целью бесперебойного производства тепловой энергии и оказания услуг по передаче тепловой энергии за счет средств предприятий планируется осуществить в 2016 году следующие работы:

ООО «Топаз»:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок проведения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место проведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Текущий ремонт | Котельная "Дом детства" | 07.2016 | 7,663 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 2. | Текущий ремонт | Котельная "Школа №2" | 07.2016 | 2,556 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 3. | Текущий ремонт | Котельная с.Семенниково | 08.2016 | 3,638 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 4. | Текущий ремонт | Котельная с.Ивановка | 08.2016 | 2,215 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 5. | Текущий ремонт, обслуживание | Электрооборудование котельных | 06.2016 | 15,394 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 6. | Капитальный ремонт | Тепловые сети кот."Дом детства" ул. Крупская, ул. К.Маркса, пер. Строителей | 07.2016 | 243,841 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 7. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт бака-аккумулятора котельной "Дом детства" | 08.2016 | 98,897 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 8. | Капитальный ремонт | Тепловые сети с.Ивановка | 07.2016 | 279,296 | Средства предприятия за счет тарифа |
|  | Итого: |  |  | 653,5 |  |

ООО «Тепловик-2»:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок проведения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место проведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт 2-х котлов КВ(м)-2,5 | Котельная Центральная | 07.2016 | 70,44 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 2. | Капитальный ремонт котла КВ-3-ФС | Котельная Центральная | 07.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 3. | Капитальный ремонт котла КВр(м)-1,74 | Котельная Детский сад №2 | 06.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 4. | Капитальный ремонт 2-х котлов КВр-1,25 | Котельная с. Нижний Суэтук | 07.2016 | 70,44 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 5. | Капитальный ремонт котла КВр-1,0 | Котельная с. Нижний Суэтук | 08.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 6. | Капитальный ремонт котла КВм-1,86 КБ | Котельная пос. Ойский | 07.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 7. | Капитальный ремонт 2-х котлов КВр-0,93 | Котельная пос. Ойский | 08.2016 | 70,44 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 8. | Капитальный ремонт котла КВр-0,8 | Котельная с. Салба | 09.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 9. | Установка котла КВр-0,8 | Котельная с. Салба | 09.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 10. | Установка котла КВр-0,8 | Котельная с. Жеблахты | 08.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 11. | Капитальный ремонт котла КО-0,63 | Котельная с. Мигна | 07.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
| 12. | Капитальный ремонт котла КВр-0,4 | Котельная с. Мигна | 07.2016 | 35,22 | Средства предприятия за счет тарифа |
|  | Итого: |  |  | 528,30 |  |

  - Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется заказчиком – администрацией Ермаковского района совместно с участниками подпрограммы: муниципальными учреждениями, иными юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах (по согласованию).

Заказчик подпрограммы обеспечивает:

- мониторинг реализации подпрограммы;

- анализ и корректировку целевых показателей и хода выполнения мероприятий подпрограммы, внесение предложений по совершенствованию реализации подпрограммы;

- разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- софинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств районного  бюджета в размере, предусмотренным подпрограммой.

  - Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Администрация Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы и осуществляет контроль за исполнением мероприятий.

Ежегодный отчет о выполнении мероприятий подпрограммы отдел АСиКХ предоставляет в отдел планирования и экономического развитияадминистрации Ермаковского района и Финансовое управление Ермаковского района.

2.5    Оценка социально- экономической эффективности.

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

Приведение объектов коммунального хозяйства Ермаковского района в надлежащее состояние с уменьшением износа инженерных сетей и котельных.

2.6 Мероприятия подпрограммы

Участие в подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».