|  | Приложение № 2 к постановлению Ермаковского района № ______ от «___» __________2016 г. |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА №1

«Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ермаковского района МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района Управление образования администрации Ермаковского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ; 2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения. Задачи: 1.1. Ввод в эксплуатацию жилья; 1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское; 1.3. Строительство социально значимых объектов; |
| Целевые индикаторы | Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 37 541 кв.м., в том числе по годам: 2014 – 5935 кв.м.; 2015 – 7 306 кв.м.; 2016 – 7200 кв.м.; 2017 г. – 8300 кв.м. 2018 г. – 8 800 кв. м. в том числе ввод жилья построенного с использованием средств местного бюджета общей площадью - 2 081,07 кв.м. 2014 – 0,0 кв.м.; 2015 - 0,0 кв.м.; 2016 – 693,69 кв.м.; 2017 г. – 693,69 кв. м.; 2018 г. – 693,69 кв. м. Земельные участки мкр. Аэродромный» с. Ермаковское будут обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой при условии строительства улично-дорожной сети – 6 381,00 м. В 2015 году введен в эксплуатацию детский сад МОУ Жеблахтинская СОШ на 30 мест; Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2; Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа»; В 2016 году планируется завершить строительство сельского дома культуры в с. Мигна. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации | Всего: 179 873,43 тыс. руб. 2014 г. – 159 448,33 тыс. руб. 2015 г. – 19 581,7 тыс. руб. 2016 г. – 843,4 тыс. руб. 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс. руб. Федеральный бюджет Всего 2014-2018; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018г.. 21 048,14; 21 048,14; -; -; -; -. Краевой бюджет Всего 2014-2018; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017г.; 2018г.. 156 450,21; 137 692,01; 18 758,20; -; -; -. Местный бюджет Всего 2014-2018; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017г.; 2018г.. 2 375,08; 708,18; 823,5; 843,4; -; -. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Ермаковского района |

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Возрождение строительства объектов жилищно-гражданского назначения на территории Ермаковского района началось в 2004 году с достройки в с. Ермаковское  жилого дома для ветеранов войны и труда, инвалидов  по  ул. Степная, 3.

За период  2005-2015 годов на территории Ермаковского района построено и введено в эксплуатацию более 39 300 м² жилья и более 53 объектов гражданского назначения.

В 2009 году начато строительство объекта «Сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Ермаковское» мощностью 1200 м³ воды в сутки.  Ввод данного объекта в эксплуатацию позволяет обеспечить чистой питьевой водой не только микрорайоны «Северный» и «Аэродромный» в достаточном объеме, а тек же северо-западную и западную  часть с. Ермаковское.

В 2012 году начата разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство системы водоотведения в с. Ермаковское». Реализация проекта позволит решить экологическую проблему по очистке сточных вод.

На территории Ермаковского района существует проблема обеспечения жильем детей-сирот, достигая 18-и летнего возраста, дети-сироты уже много лет не обеспечивались жильем, вследствие чего из существующей очереди на получение жилья 1/3 составляют дети-сироты – 90 чел. За 2013-2015 годы обеспечено  18 сирот жильем. В 2016 году планируется обеспечить жильем 6 сирот.

В районе проживают многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Имея относительно невысокий уровень доходов, многодетные семьи имеют возможность обеспечивать себя продуктами питания в достаточной мере, только проживая  в индивидуальных жилых домах и имея приусадебные участки. В настоящее время в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства находятся более 50-ти многодетных семей. Ста двадцати четырем  семьям уже предоставлены земли для строительства, однако не все земельные участки обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Существует проблема  обеспечения жильем специалистов, необходимых в бюджетной сфере. Особо остро стоял вопрос с привлечением на работу в сельскую местность врачей. На начало 2013 года  в Центральной районной больнице существовал дефицит кадров – 16 врачей. Муниципальное образование, имея 53 вакансии педагогов, не располагает жилищным фондом для предоставления служебных квартир, отсутствует маневренный жилой фонд. В конце 2013 года был построен 16-ти квартирный жилой дом в рамках мероприятия «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территориях Красноярского края» на 2013-2015 годы, в котором было предоставлено 13 квартир врачам, по одной работникам управления образования, управления культуры и управлению социальной защиты. Вопрос кадрового дефицита в Центральной районной больнице не закрыт, на конец 2015 года дефицит составлял 12 специалистов.

Для обеспечения жильем детей-сирот, необходимо построить  1620 кв.м. жилья (согласно нормативам предоставления жилья детям-сиротам – 18 кв.м./чел.), для обеспечения специалистов-врачей в сельской местности служебным жильем необходимо построить 3 квартиры. Для решения  проблемы в образовании необходимо построить  три 16-ти квартирных дома.

Данные проблемы являются социально значимыми и остро стоящими для населения Ермаковского района. Однако их решение не представляется возможным без осуществления строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов на земельных участках обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой.

В настоящий момент на территории Ермаковского района активно ведётся индивидуальное жилищное строительство.  В связи с высокими темпами строительства, возможности для предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, под индивидуальное жилищное строительство в с. Ермаковское на сегодняшний день исчерпаны.

В данный момент активно оформляются и предоставляются земельные участки с целью индивидуального жилищного строительства в мкр. «Западный». Данный микрорайон находится в западном направлении с. Ермаковское. На основании утверждённого генерального плана с. Ермаковское на территории мкр. «Западный» предусматривается размещение средней общеобразовательной школы, спортивного комплекса, многофункционального культурно-досугового центра, торгового предприятия. Однако по причине отсутствия обеспечения данного микрорайона коммунальной инфраструктурой строительство данных социально значимых объектов и объектов индивидуального жилищного строительства не представляется возможным, в связи, с чем остро стоит необходимость обеспечения мкр. «Западный» коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Основной площадкой по индивидуальному жилищному строительству на сегодняшний день является мкр. Аэродромный в с. Ермаковское, предусмотренный под малоэтажную застройку. На сегодняшний день в микрорайоне проводятся мероприятия по обеспечению  земельных участков коммунальной инфраструктурой.

В 2008 году сформирован земельный участок площадью 37 га для комплексного жилищного строительства на северной окраине с. Ермаковское (микрорайон «Северный»), зарегистрировано право собственности на землю. Данный участок включен в черту  с. Ермаковское.  Рассматриваемая площадка под комплексную компактную  застройку и благоустройство перспективного усадебного микрорайона «Северный» располагается на окраине с. Ермаковское в северо-западном направлении. Разработан проект планировки микрорайона. Планировочная структура микрорайона «Северный» складывается из восьми жилых кварталов.

Площадь проектируемого участка составляет 37,0 га, площадь селитебной территории (в границах красных линий) - 22  га. На этой территории размещается 126 участков под жилые дома усадебного типа со средним размером участка 0,12 га.

На территории микрорайона «Северный» кроме строительства 126 коттеджей, предусматривается  13-ть многоквартирных жилых домов, детский комбинат (начальная школа + ясли-сад), пожарное депо, торгово-развлекательный центр.

Так же остро стоит вопрос обеспечения социальной инфраструктурой и в с. Разъезжее. Существующее здание средней образовательной школы является аварийным и нахождение учащихся в настоящий момент носит временный характер. В связи с тем, что реконструкция существующего здания не возможна, требуется строительство нового здания школы. В 2014 году разработана проектно-сметная документация на строительство данного объекта, заказчиком которой является КГБУ «Управление капитального строительства».

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

3.1. Подпрограммные мероприятия

- Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ»;

- Разработка схемы  размещения рекламных конструкций;

- Строительство и приобретение жилых помещений;

- Строительство сельского дома культуры  в с. Мигна;

- Капитальный  ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское;

- Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида;

- Капитальный ремонт кровли  МБОУ «Салбинская средняя образовательная школа».

- Строительство детского сада на 90 мест в с. Ермаковское.

- Строительство улично-дорожной сети мкр. «Аэродромный».

Данные подпрограммные мероприятия позволят осуществить следующие цели и задачи:

Цель:

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;

2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения.

Задача:

1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;

1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;

1.3. Строительство  и капитальный ремонт социально значимых объектов.

3.2.  Этапы и сроки выполнения программы:

2014 -2018 годы

3.3. Целевые индикаторы и показатели:

2014 год

Ввод жилья общей площадью – 5 935,0 кв.м.;

Строительство сельского дома культуры в с. Мигна;

Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское.

2015 год

Ввод жилья общей площадью – 7 305,0 кв.м.;

Ввод объекта  «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» - 30 мест;

Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад              № 2 комбинированного вида»;

Капитальный ремонт кровли  МБОУ «Салбинская средняя образовательная школа».

2016 год

Ввод жилья общей площадью – 7 200,0 кв.м., в том числе 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета;

Разработка схемы размещения рекламных конструкций;

Строительство детского сада на 90 мест в с. Ермаковское.

2017 год

Ввод жилья общей площадью – 8 300,0 кв.м., в том числе 693,69 кв.м.,  построенных с использованием средств местного бюджета;

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию  детского сада на 90 мест в с. Ермаковское;

Строительство инфраструктуры:

- улично-дорожная сеть – 6 381,0 м мкр. «Аэродромный».

2018 год

Ввод жилья общей площадью – 8 800,0 кв.м., в том числе 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета;

3.4. Достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

На территории с. Ермаковское  осуществляется освоение   микрорайона    «Северный». Разработан проект планировки микрорайона, предусматривающий размещение 126  индивидуальных и 13 многоквартирных жилых домов для предоставления  многодетным семьям и гражданам, желающим осуществлять строительство индивидуального жилого дома.

Для освоения микрорайонов «Северный» и «Западный» необходимо обеспечить микрорайоны коммунальной и транспортной инфраструктурой: электросетью, водопроводом, котельной и сетями теплоснабжения, улично-дорожной сетью.

Планируется в 2017 году, что   земельные участки малоэтажной застройки мкр. «Аэродромный»,  будут обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой:

Строительство улично-дорожной сети – 6 381,0 м.

4.Механизм реализации подпрограммы

4.1.  Для развития малоэтажного жилищного строительства и обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, необходимо:

- наличие земельных участков, включенных в перечень земельных участков, пригодных для малоэтажного жилищного строительства;

- наличие разработанной проектной документации на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;

- наличие документов территориального планирования муниципальных образований;

- наличие инвесторов, подтвердивших готовность осуществлять малоэтажное жилищное строительство по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края, на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой.

- наличие соглашения между муниципальным образованием и инвестором о строительстве малоэтажного жилья по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой;

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, является  администрация Ермаковского района, при условии передачи полномочий сельскими советами.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

1. Утверждение финансирования программы;

2. Определение подрядчика по выполнению работ путем проведения торгов.

3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ.

4. Осуществление контроля и приемки выполненных работ;

5. Финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.2. Реализация и контроль за ходом  выполнения подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Ермаковского района, в частности  отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района (далее по тексту отдел АС и КХ администрации Ермаковского района).

Глава администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижения конечного результата.

Контроль за реализацией подпрограммы в части целевых показателей осуществляется отделом АС и КХ администрации Ермаковского района.

Контроль за реализацией подпрограммы в части финансирования программы осуществляется финансовым управлением Ермаковского района.

Отдел АС и КХ администрации Ермаковского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и предоставление ежегодной отчетности.

Отчеты о реализации программы предоставляются ежегодно и  одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации подпрограммных мероприятий

Комплексное развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в районе позволит обеспечить жильем социально незащищенные слои населения, обеспечит приток квалифицированных специалистов, улучшит качество жизни населения в сельской местности.

6. Мероприятия подпрограммы

2014 год

Строительство сельского дома культуры в с. Мигна.

Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 5 935,00 кв.м., построенных за счёт средств частных застройщиков.

2015 год

Ввод жилья общей площадью – 7 305,0 кв.м., построенных индивидуальными застройщиками.

Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» - 37 723,56 тыс. руб. из которых 214,155 тыс.руб. местный бюджет, 37 509,40 тыс.руб. краевой бюджет.

Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида».

Капитальный ремонт кровли МБОУ  «Салбинская средняя общеобразовательная школа».

2016 год

Ввод жилья общей площадью – 7 200,0 кв.м., в том числе экономического класса 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета в размере 16,38 тыс.руб.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию сельского дома культуры в с. Мигна.

Разработка схемы размещения рекламных конструкций – 300,00 тыс. руб.

Начало строительства детского сада на 90 мест в с. Ермаковское.

2017 год

Ввод жилья общей площадью – 8 300,0 кв.м., в том числе экономического класса 693,69 кв.м.;

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию детского сада на 90 мест в с. Ермаковское.

Строительство инфраструктуры:

- улично-дорожная сеть – 6 381,0 м мкр. «Аэродромный».

2018 год

Ввод жилья общей площадью – 8 800,0 кв.м., в том числе экономического класса 693,69 кв.м.

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                  Н.В. Бабанакова

Приложение № 1.1. к подпрограмме № 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2014) | Текущий финансовый год (2015) | Очередной год планового периода (2016) | Первый год планового периода (2017) | Второй год планового периода (2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объём ввода общей площади жилья в том числе: экономического класса | кв.м. | Отчётные данные | 5 935,0 | 7 306,0 - | 7 200,0 693,69 | 8 300,0 693,69 | 8 800,00 693,69 |
| 1.2. | Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»: -протяжённость дорожного полотна 6 381,0 м | м | Проектная документация | - | - | - | 6381,0 | - |
| 2 | Цель 2: Создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой индикатор 1. Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» количество мест | мест | Проектная документация | - | 30 | - | - | - |
| 2.2 | Целевой индикатор 2. Строительство объекта «Сельский дом культуры в с. Мигна» | мест | Проектная документация | - | - | 250 | - | - |
| 2.3. | Целевой индикатор 3. Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское | Количество мест | Сметный расчет строительства |  | 55 | - | - | - |
| 2.4. | Целевой индикатор 4. Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2» | кв.м. кровли | Сметный расчет строительства |  | 1110,0 | - | - | - |
| 2.5. | Целевой индикатор 5. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа» | кв.м. кровли | Сметный расчет строительства |  | 1668,0 | - | - | - |
| 2.6. | Целевой индикатор 6. Строительство детского сада на 90 мест в с. Ермаковское | Количество мест | Проектная документация | - | - | - | 90 | - |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                                                                            Н.В. Бабанакова

Приложение № 2.2. к подпрограмме № 1

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год (2014 г.) | Текущий год планового периода (2015 г.) | Очередной год планового периода (2016 г.) | Первый плановый год (2017 г.) | Второй плановый год планого периода (2018 г.) | Итого на период |  |  |  |
| Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам имеющих целевое назначение: местный бюджет краевой бюджет | 009 | 0501 | 6110077890 | 240 | 31 359,20 - 31 359,20 | - | - | - - |  | 31 359,20 31 359,20 |  |  |  |
| Мероприятие 2: Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса, построенного с использованием средств местного бюджета местный бюджет: краевой бюджет: | 009 | 0501 | 6110083900 | 244 | - | 0,0 0,0 - | 0,00 0,00 - |  |  | 0,00 0,00 - |  | 2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) |  |
| Задача 2: Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам имеющих целевое назначение: местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 888 | 0502 | 6110077890 | 410 | 21 048,14 - - 21 048,14 | - | - | - |  | 21 048,14 21 048,14 |  |  |  |
| Мероприятие 2: Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам имеющих целевое назначение: местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 888 | 0502 | 6110025190 | 410 | 38 945,24 - 38 945,24 - | - | - | - |  | 38 945,24 - 38 945,24 - |  |  |  |
| Цель 2: Создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Строительство социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» местный бюджет краевой бюджет | 888, 009 888 888 888 888 888 888 888 888 888 009 888 888 888 | 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 | Х 6110083910 6110084000 6110083940 6110084050 6110084070 6110084080 6110084090 6110084100 6110084100 6110084110 6110075570 6110075570 6110075570 | Х 410 240 240 240 240 240 240 240 240 240 410 240 410 | 29 727,86 148,80 52,54 12,80 - 29 513,72 | 7 017,9 86,1 179,0 30,0 22,6 33,0 199,6 1 397,7 5 069,9 | 199,6 199,6 | - | - | 36 945,33 148,80 52,54 12,80 86,1 179,0 30,0 22,6 33,0 199,6 199,6 29 513,72 1 397,7 5069,9 |  | 30 мест |  |
| Мероприятие 2: Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам имеющих целевое назначение: местный бюджет краевой бюджет | 888 | 0701 | 6110077890 | 410 | 13 949,78 - 13 949,78 | - | - |  |  | 13 949,78 13 948,78 |  |  |  |
|  | 888 | 0801 | 6110077890 | 410 | 3 935,41 - 3 935,41 | - | - | - |  | 3 935,41 3 935,41 |  |  |  |
| Мероприятие 3: Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское местный бюджет краевой бюджет | 888 888 888 888 | 0701 0701 0701 0701 | Х 6110097460 6110077460 6110077460 | Х 240 240 240 | 6 936,60 74,06 6 862,54 | 469,7 469,7 | - | - |  | 7 406,30 74,06 6 862,54 469,7 |  | 55 мест |  |
| Мероприятие 4: Заключительный этап строительство объекта «Сельский дом культуры в с. Мигна Ермаковского района» местный бюджет краевой бюджет | 888 888 888 888 888 888 888 888 888 | 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | Х 6110094280 6110083980 6110094280 6110094280 6110084140 6110074280 6110074280 6110074280 | Х 410 240 240 410 240 410 240 410 | 11 204,94 105,71 26,33 25,96 - - 9 819,56 1 227,38 | 1 112,5 0,1 - 1 112,4 | 153,0 | - |  | 12 470,44 105,71 26,33 25,96 0,1 153,0 9 819,56 1 227,38 1 112,4 |  | 250 мест |  |
| Мероприятие 5: Постановка на кадастровый учет сетей водоснабжения и электроснабжения малоэтажной застройки микрорайона «Аэродромный» | 888 | 0502 | 6110083970 | 240 | 99,50 | - | - | - |  | 99,50 |  |  |  |
| Мероприятие 6: Разработка энергетического паспорта объектов водоснабжения микрорайона «Аэродромный» | 888 | 0502 | 6110083990 | 240 | 14,00 | - | - | - |  | 14,00 |  |  |  |
| Мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на реке Салба у села Салба Ермаковского района местный бюджет: краевой бюджет: | 009 009 009 | 0406 0406 0406 | Х 6110094960 6110074960 | Х 240 240 | 2 100,0 20,80 2 079,20 | - | - | - |  | 2 100,0 20,80 2 079,20 |  | Проектно-сметная документация |  |
| Мероприятие 8: Проведение лабораторных исследований холодной воды для выдачи разрешения на ввод объектов водоснабжения микрорайона «Аэродромный» | 009 | 0502 | 6110083950 | 240 | 28,16 | - | - | - |  | 28,16 |  | Подтверждение качества холодной воды |  |
| Мероприятие 9: Выполнение кадастровых работ (изготовление технических планов) Жеблахтинский детский сад местный бюджет: краевой бюджет: | 888 888 | 0701 0701 | 6110084010 6110084010 | 240 240 | 50,00 50,00 - | - - | - - | - - |  | 50,00 50,00 - |  | Получение технического плана |  |
| Мероприятие 10: Выполнение кадастровых работ (изготовление технических планов) Сельский дом культуры со зрительным залом на 250 мест с. Мигна местный бюджет: краевой бюджет: | 888 888 | 0801 0801 | 6110084020 6110084020 | 240 240 | 49,50 49,50 - | - - | - - | - - |  | 49,50 49,50 - |  | Получение технического плана |  |
| Мероприятие 11 :Внесение изменений в ПСД по строительству детского сада на 90 мест в с. Ермаковское местный бюджет | 888 009 888 | 0701 0701 0701 | 6110084040 6110084130 6110084040 | 240 240 240 | - - - | 70,0 - 70,0 | - - - | - |  | 70,0 - 70,0 - | Для включения в программу по строительству детских садов |  |  |
| Мероприятие 12: Проведение экспертизы ПСД по строительству детского сада на 90 мест в с. Ермаковское местный бюджет | 888 888 | 0701 0701 | 6110084060 6110084060 | 240 240 | - - | 95,4 95,4 | - - | - - |  | 95,4 95,4 | Для включения в программу по строительству детских садов |  |  |
| Мероприятие 13: Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида» местный бюджет краевой бюджет | 888 888 888 | 0701 0701 0701 | 6110077460 6110097460 6110077460 | 240 240 240 | - - - - | 5050,0 50,0 5000,0 | - - - | - - - |  | 5 050,0 50,0 5000. | Для создания безопасных и комфортных условий эксплуатации объекта |  |  |
| Мероприятие 14: Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа» местный бюджет краевой бюджет | 888 888 888 | 0701 0701 0701 | 6110077460 6110097460 6110077460 | 240 240 240 | - - - | 5 766,2 57,7 5 708,5 | - - - | - - - |  | 5 766,2 57,7 5 708,5 |  |  | Для создания безопасных и комфортных условий эксплуатации |
| Мероприятие 15: Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для строительства детского сада на 90 мест в с. Ермаковское местный бюджет | 009 009 | 0701 0701 | 6110084130 6110084130 | 240 240 | - - | - - | 40,8 40,8 | - - |  | 40,8 40,8 |  |  | Для включения в программу по строительству детских садов |
| Мероприятие 16:Разработка схемы размещения рекламных конструкций местный бюджет: краевой бюджет: | 009 | 0113 | 6110084120 | 240 | - | - | 300,00 300,00 - | - - |  | 300,00 300,00 - |  |  | Схема размещения рекламных конструкций |
| Мероприятие 17:Обеспечение ввода в эксплуатацию объекта «Водоснабжение микрорайона «Аэродромный» с. Ермаковское 2 и 3 этапы» местный бюджет: краевой бюджет: | 009 | 0502 | 6110082640 | 240 | - | - | 150,00 150,00 - | - - |  | 150,00 150,00 - |  |  | Обеспечение населения централизованным водоснабжением |

Начальник отдела АС и КХ                                                                                    Н.В. Бабанакова