Приложение N 1

к паспорту муниципальной  программы

Ермаковского района

«Реформирование и модернизация

жилищно- коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

Ермаковского района»

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м | х | ООО «Квант» ООО «Топаз» | 0 | 0 | 1076,28 |  | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | м | х | ООО «Тепловик-2» ООО «Топаз» ООО «Теплосеть» | 0 | 280,5 | 0 |  | 200 | 200 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт котельных | шт | х | ООО «Тепловик-2» ООО «Топаз» ООО «Теплосеть» | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт дизельных установок | шт | х | ООО «Теплосеть» | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт водонапорных башен | шт | х | ООО «Квант» | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Цель 2 | Сокращение расхода тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях, объектах жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка паспортов энергоэффективности учреждений бюджетной сферы | шт. | х | Учреждения бюджетной сферы | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Начальник отдела АСиКХ                                                         Н.В. Бабанакова