«Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Ермаковского района

Красноярского края» на 2014-2016 гг.

с. Ермаковское

2013 г.

Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг.

1.

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | 145-ФЗ от 31.07.1998г. Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Красноярского края от 27.01.2010г. № 33-п. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 г. № 190-ФЗ; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.03 г. № 131-ФЗ, Постановление главы администрации Ермаковского района № 516-п от 05.08.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирование и реализация» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ермаковского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района Управление образования администрации Ермаковского района Органы местного самоуправления поселений |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: - Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района на 2014-2016 годы; 2. Территориальное планирование Ермаковского района на 2014-2016 годы. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014–2016 годы 4. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района на 2014-2016 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ; 2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения; 3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом. |
| Задачи муниципальной программы | 1.1. Ввод в эксплуатацию жилья; 1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское; 1.3. Строительство социально значимых объектов; 2.1. Разработка генеральных планов сельских поселений; 3.1. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем; 4.1. Ремонт жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы |
| - Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | 1. Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 19 800 кв.м., 2014 – 5700 кв.м.; 2015 – 6900 кв.м.; 2016 – 7200 кв.м. в том числе ввод жилья экономического класса построенного с использованием средств местного бюджета общей площадью - 1 387,38 кв.м., 2014 – 0 кв.м.; 2015 – 693,69 кв.м.; 2016 – 693,69 кв.м. 2. Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный», протяженность дорожного полотна: улично-дорожная сеть – 6 381,00 м; 3. Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» на 30 мест; 4. Строительство школы в с. Разъезжее на 115 мест; 5. Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнеусинского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского – 5 шт; 6. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности 100 %; 7. Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности 0 %; 8. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности 0 %; 9. Проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения – 3 шт; 10. Количество объектов жилищного фонда подлежащие ремонту – 96 шт. - Приложение 1 к настоящему паспорту |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Всего 121 673,53 тыс.руб. 2014 г. – 34 407,36 тыс.руб. 2015 г. – 2 675,34 тыс.руб. 2016 г. – 84 590,83 тыс.руб. Краевой бюджет Всего 2014-2016; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.. 31 522,456; 31 522,456; -; 80 000,0. Районный бюджет Всего 2014-2016; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.. 10 151,074; 2 884,904; 2 675,34; 4 590,83. |
| Перечень объектов капитального строительства | Приложение 3 к настоящему паспорту |

- Характеристика текущего состояния

соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Возрождение строительства объектов жилищно-гражданского назначения на территории Ермаковского района началось в 2004 году с достройки в с. Ермаковское  жилого дома для ветеранов войны и труда, инвалидов  по  ул. Степная, 3.

За период  2005-2013 годов на территории Ермаковского района построено и введено в эксплуатацию более 30000 м² жилья и более 35 объектов гражданского назначения.

В 2009 году начато строительство объекта «Сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Ермаковское» мощностью 1200 м³ воды в сутки.  Ввод данного объекта в эксплуатацию позволяет обеспечить чистой питьевой водой не только микрорайоны «Северный» и «Аэродромный» в достаточном объеме, а тек же северо-западную и западную  часть с. Ермаковское.

В 2012 году начата разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство системы водоотведения в с. Ермаковское». Реализация проекта позволит решить экологическую проблему по очистке сточных вод.

На территории Ермаковского района существует проблема обеспечения жильем детей-сирот, достигая 18-и летнего возраста, дети-сироты уже много лет не обеспечивались жильем, вследствие чего из существующей очереди на получение жилья 1/3 составляют дети-сироты – 90 чел.

В районе проживают многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Имея относительно невысокий уровень доходов, многодетные семьи имеют возможность обеспечивать себя продуктами питания в достаточной мере, только проживая  в индивидуальных жилых домах и имея приусадебные участки. В настоящее время в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства находятся более 50-ти многодетных семей. 16-ти семьям уже предоставлены земли для строительства, однако они не обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Существует проблема  обеспечения жильем специалистов, необходимых в бюджетной сфере. Особо остро стоит вопрос с привлечением на работу в сельскую местность врачей. В настоящее время в Центральной районной больнице существует дефицит кадров – 16 врачей. Муниципальное образование, имея 53 вакансии педагогов, не располагает жилищным фондом для предоставления служебных квартир, отсутствует маневренный жилой фонд.

Для обеспечения жильем детей-сирот, необходимо построить  1620 кв.м. жилья (согласно нормативам предоставления жилья детям-сиротам – 18 кв.м./чел.), для обеспечения специалистов-врачей в сельской местности служебным жильем необходимо построить 16-ть квартир. Для решения  проблемы в образовании необходимо построить  три 16-и квартирных дома.

С целью обеспечения жильем многодетных семей, обслуживающего персонала и служащих Сибирского регионального центра спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (филиала федерального государственного казённого учреждения «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), граждан по Краевой целевой программе «Север на юг», военнослужащих и вынужденных переселенцев по Федеральной целевой программе «Жилище», необходимо построить (приобрести) 150  одноквартирных  жилых дома.

Данные проблемы являются социально значимыми и остро стоящими для населения Ермаковского района. Однако их решение не представляется возможным без осуществления строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов на земельных участках обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой.

В настоящий момент на территории Ермаковского района активно ведётся индивидуальное жилищное строительство.  В связи с высокими темпами строительства, возможности для предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, под индивидуальное жилищное строительство в с. Ермаковское на сегодняшний день исчерпаны.

В данный момент активно оформляются и предоставляются земельные участки с целью индивидуального жилищного строительства в мкр. «Западный». Данный микрорайон находится в западном направлении с. Ермаковское. На основании утверждённого генерального плана с. Ермаковское на территории мкр. «Западный» предусматривается размещение средней общеобразовательной школы, спортивного комплекса, многофункционального культурно-досугового центра, торгового предприятия. Однако по причине отсутствия обеспечения данного микрорайона коммунальной инфраструктурой строительство данных социально значимых объектов и объектов индивидуального жилищного строительства не представляется возможным, в связи с чем остро стоит необходимость обеспечения мкр. «Западный» коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Основной площадкой по индивидуальному жилищному строительству на сегодняшний день является мкр. Аэродромный в с. Ермаковское, предусмотренный под малоэтажную застройку. На сегодняшний день в микрорайоне проводятся мероприятия по обеспечению  земельных участков коммунальной инфраструктурой.

В 2008 году сформирован земельный участок площадью 37 га для комплексного жилищного строительства на северной окраине с. Ермаковское (микрорайон «Северный»), зарегистрировано право собственности на землю. Данный участок включен в черту  с. Ермаковское.  Рассматриваемая площадка под комплексную компактную  застройку и благоустройство перспективного усадебного микрорайона «Северный» располагается на окраине с. Ермаковское в северо-западном направлении. Разработан проект планировки микрорайона. Планировочная структура микрорайона «Северный» складывается из восьми жилых кварталов.  В части двух кварталов предусматривается размещение многоквартирных жилых домов, детского комбината, торгово-коммерческого центра, пожарного депо.

Площадь проектируемого участка составляет 37,0 га, площадь селитебной территории (в границах красных линий) - 22  га. На этой территории размещается 126 участков под жилые дома усадебного типа со средним размером участка 0,12 га.

На территории микрорайона «Северный» предусматривается строительство 126 коттеджей, 13-ти многоквартирных жилых дома, детского комбината (начальная школа + ясли-сад), пожарного депо, торгово-развлекательного центра.

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Градостроительная деятельность- деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительство, капитального ремонта, реконструкция объектов капитального строительства.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий,

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительная деятельность на территории Ермаковского района осуществляется на основе документа территориального планирования (проекта районной планировки), разработанного в 1988 году,  что не отвечает современным требованиям реализации крупных инвестиционных проектов и строительство объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района.

Значительная часть документов территориального планирования муниципальных образований края разработаны в период 1968-1986 годов. На территории Ермаковского района находится 14 муниципальных образований. Генеральные планы сельских поселений на территории района разрабатывались и корректировались в 80-х годах прошлого века. На данный момент генеральные планы  поселений в новых социально-экономических условиях не отвечают современным требованиям.

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке краевых и местных инвестиционных программ, формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местного бюджетов, схем и проектов развития инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность.

В настоящее время так же отсутствует информационная система сведений, обеспечивающая органы местного самоуправления,  достоверной и полной информацией о состоянии, перспективах, условиях и последствиях осуществления градостроительной деятельности на территории района, а так же обеспечение регистрации прав на объекты недвижимости.

Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования – основа правового регулирования застройки населенных пунктов, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ( в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). Такое положение ведет к торможению развития экономики района. Отсутствие правил землепользования и застройки ведет к принятию органами местного самоуправления решений, противоречащих законодательству. Отсутствует схема территориального планирования Ермаковского района.

Таким образом, без документов территориального развития Ермаковского района (генеральных планов сельсоветов) невозможно реализовывать краевые адресные инвестиционные программы, направленные на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района.

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 20004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» определено, что органами государственной власти, органами местного самоуправления с 1 января 2010 года не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  при отсутствии документов территориального планирования муниципальных образований (генеральных планов сельсоветов), документации по планировке территории невозможна реализация строительных программ, направленных на развитие объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, финансируемых в том числе  из средств краевого бюджета.

Недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и финансирования текущего ремонта, возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к неудовлетворительному состоянию жилищного фонда. При разработке Программы учитывается роль государства по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим капитальному ремонту. Что оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в многоквартирных домах, в настоящее время не в состоянии в полном объеме принять участие в капитальном ремонте. Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта многоквартирного дома, заключается в том, чтобы на конкретную дату оценить потребность в проведении капитального ремонта, определить количество необходимых финансовых ресурсов и пути их привлечения. На данный момент в Ермаковском районе существует потребность в ремонте 96 объектов муниципальной собственности.

2. Приоритеты и  цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы

Цели:

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;

2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения;

3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Задачи:

1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;

1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;

1.3. Строительство социально значимых объектов;

2.1. Разработка генеральных планов сельских поселений;

3.1. обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем;

4.1. Ремонт жилищного фонда.

- Механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылка на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий.

3.1.  Для развития малоэтажного жилищного строительства и обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, необходимо:

- наличие земельных участков, включенных в перечень земельных участков, пригодных для малоэтажного жилищного строительства;

- наличие разработанной проектной документации на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;

- наличие документов территориального планирования муниципальных образований;

- наличие инвесторов, подтвердивших готовность осуществлять малоэтажное жилищное строительство по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края, на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой.

- наличие соглашения между муниципальным образованием и инвестором о строительстве малоэтажного жилья по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой;

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, является  администрация Ермаковского района, при условии передачи полномочий сельсоветами.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

1. Утверждение финансирования программы;

2. Определение подрядчика по выполнению работ путем проведения торгов;

3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ;

4. Осуществление контроля и приемки выполненных работ;

5. Финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. Реализация и контроль за ходом  выполнения программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией Ермаковского района, в частности  отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (далее отдел АСиКХ администрации Ермаковского района).

Глава администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижения конечного результата.

Контроль за реализацией программы в части целевых показателей осуществляется отделом АСиКХ администрации Ермаковского района.

Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов налоговых платежей в консолидированный бюджет осуществляется финансовым управлением администрации Ермаковского района.

Отдел АСиКХ администрации Ермаковского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и предоставление ежегодной отчетности.

Отчеты о реализации программы предоставляются ежегодно и  одновременно в отдел планирования и экономического развития  и финансовое управление администрации Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Комплексное развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в районе позволит обеспечить жильем социально незащищенные слои населения, обеспечит приток квалифицированных специалистов, улучшит качество жизни населения в сельской местности.

Реализация мероприятий программы позволит:

повысить инвестиционную привлекательность территории Ермаковского района, привлечь инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проводить обустройство территорий сельских поселений и межселенных территорий района;

повысить объем поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рационально и эффективно использовать территорию района, создать условия для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения  объектов историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Наличие документов территориального планирования Ермаковского района и сельских поселений и их последующая реализация позволит обеспечить:

создание условий для устойчивого развития района, сельских поселений района;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных явлениями природного и техногенного характера;

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

развитие и совершенствование региональных и местных систем расселения, развития поселений;

формирование инвестиционных зон и территорий активного экономического развития;

оптимизацию комплексного использования природных, экономических и трудовых ресурсов;

сохранение объектов историко-культурного наследия;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства,  привлечения внешних инвестиций;

специализацию сельскохозяйственного производства;

решение проблем занятости и трудовой активности населения;

градостроительное обоснование параметров и структур местного самоуправления.

- Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа  «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. включает в себя четыре подпрограммы:

- «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» на 2014-2016 годы;

- «Территориальное планирование Ермаковского района на 2014-2016 годы»

- «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2014 – 2016 годы

- «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» на 2014 – 2016 годы.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов программы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта Ермаковского района | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Ермаковского совета депутатов № 28-166 от 30.10.2012г. «О наделении полномочиями администрацию Ермаковского района и утверждению порядка формирования земельных участков и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков находящихся в границах Ермаковского района». | Формирование земельных участков | 2012 год, 4 квартал |
| 2 | Распоряжение МО «Ермаковский район» № 400-р от 28.08.2013г. «О подготовке проекта генерального плана Мигнинского сельсовета» | Обеспечение подготовки документов | 2013 год, 3 квартал |

- Информация о распределении планируемых  расходов по отдельным мероприятиям программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. | всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) | Х | Х | Х | Х | 2 884,904 | 2 675,34 | 4 590,83 | 10 151,074 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. | Всего | 34 407,36 | 2 675,34 | 84 590,83 | 121 673,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 31 522,456 | - | 80 000,0 | 111 522,456 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (**) | 2 884,904 | 2 675,34 | 4 590,83 | 10 151,074 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

рования, в том числе по уровням бюджетной системы

9. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Ермаковского района (отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района), которая обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, эффективному использованию бюджетных средств.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, в лице главы администрации,   а также финансовое управление администрации района.

Исполнители    несут ответственность за реализацию программы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование   программы.

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы  «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  | № п/п |  | Цели, задачи, показатели |  |  | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2012 | Текущий финансовый год 2013 | Очередной финансовый год 2014 | Первый год планового периода 2015 | Второй год планового периода 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача 1 |  | Ввод в эксплуатацию жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 1: объём ввода общей площади жилья в том числе: экономического класса |  | кв.м. |  | Отчётные данные | 2 907,0 | 3 500,0 | 5 700,00 - | 6 900,00 693,69 | 7 200,00 693,69 |
| 1.2. |  | Задача 2 |  | Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 1: Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»: протяженность дорожного полотна |  | м |  | Проектная документация | - | - | - | 3 829,00 | 2 552,00 |
| 2. |  | Цель 2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Задача 3. |  | Строительство социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 1: Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» количество мест |  | Количество мест |  | Проектная документация |  |  | 30 | - | - |
|  |  |  | Целевой индикатор 2: Строительство школы в с. Разъезжее количество мест |  | Количество мест |  | Проектная документация | - | - | - | - | 115 |
| 3. |  | Цель 3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Задача 1. |  | Разработка генеральных планов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. |  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 1: Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнеусинского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского |  | шт |  | Решение об утверждении проекта генерального плана | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|  |  | Цель 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Задача 1. |  | Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. |  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 1. уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; |  | % |  |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Целевой индикатор 2. доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности; |  | % |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Целевой индикатор 3. доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности; |  | % |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Целевой индикатор 4. проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения. |  | Количество проверок |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. |  | Цель 5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Задача 1. |  | Ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. |  | Подпрограмма 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 1: Количество объектов жилищного фонда подлежащие ремонту |  | шт |  | Отдет АСиКХ | 96 | 96 | 64 | 26 | 6 |

Начальник отдела архитектуры, строительства

и коммунального хозяйства                                                                                                                     Н.В. Робенко

- Глава Администрации Ермаковского района                                                                                         В.И. Форсель

- Приложение № 2

- к Паспорту муниципальной программы  «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг.

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель | Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель: общая площадь вводимого жилья | кв.м. | 2 907,0 | 3 500,0 | 5 700,0 | 6 900,0 | 7 200,0 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |

Начальник отдела архитектуры, строительства

и коммунального хозяйства                                                                                                                     Н.В. Робенко

Глава Администрации Ермаковского района                                                                                         В.И. Форсель

- Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы  «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг.

Перечень объектов капитального строительства

(за счёт всех источников финансирования)

|  | № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта | Объектам капитальных вложений, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчётный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | По годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»: -6 381,0 м |  | - | - | - | 16,38 | 988,29 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - | - | - | 16,38 | 988,29 |  |
|  | 2 | Строительство (приобретение) - жилых помещений |  |  |  | - | 16,38 | 258,58 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - | - | - | 16,38 | 258,58 |  |
|  | 3 | Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ, 30 мест |  | - | 20 132,11 | 29 628,55 | - | - |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | - | 20 000,00 | 29 511,856 | - | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - | 132,11 | 116,694 | - | - |  |
|  | 4 | Строительство школы в с. Разъезжее, 115 мест |  |  |  |  |  | 80 000,0 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | - | - | - | - | 80 000,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |

Начальник отдела архитектуры, строительства

и коммунального хозяйства                                                                  Н.В. Робенко

а Администрации Ермаковского района                                     В.И. Форсель