|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА №1

«Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района»

на 2014-2016 годы

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ермаковского района МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района Управление образования администрации Ермаковского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ; 2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения. Задачи: 1.1. Ввод в эксплуатацию жилья; 1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское; 1.3. Строительство социально значимых объектов; |
| Целевые индикаторы | Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 19 800 кв.м., 2014 – 5700 кв.м.; 2015 – 6900 кв.м.; 2016 – 7200 кв.м. в том числе ввод жилья построенного с использованием средств местного бюджета общей площадью - 1 387,38 кв.м. 2014 – 0 кв.м.; 2015 – 693,69 кв.м.; 2016 – 693,69 кв.м. Земельные участки будут обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой: улично-дорожная сеть – 6 381,00 м. Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ на 30 мест; Строительство школы в с. Разъезжее на 115 мест |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации | Всего 111 008,19 тыс.руб. 2014 г. – 29 628,55 тыс.руб. 2015 г. – 57,77 тыс.руб. 2016 г. – 81 321,87 тыс.руб. Краевой бюджет Всего 2014-2016; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.. 109 511,856; 29 511,856; -; 80 000,0. Местный бюджет Всего 2014-2016; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.. 1 496,334; 116,694; 57,77; 1 321,87. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Ермаковского района |

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Возрождение строительства объектов жилищно-гражданского назначения на территории Ермаковского района началось в 2004 году с достройки в с. Ермаковское  жилого дома для ветеранов войны и труда, инвалидов  по  ул. Степная, 3.

За период  2005-2013 годов на территории Ермаковского района построено и введено в эксплуатацию более 30000 м² жилья и более 35 объектов гражданского назначения.

В 2009 году начато строительство объекта «Сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Ермаковское» мощностью 1200 м³ воды в сутки.  Ввод данного объекта в эксплуатацию позволяет обеспечить чистой питьевой водой не только микрорайоны «Северный» и «Аэродромный» в достаточном объеме, а тек же северо-западную и западную  часть с. Ермаковское.

В 2012 году начата разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство системы водоотведения в с. Ермаковское». Реализация проекта позволит решить экологическую проблему по очистке сточных вод.

На территории Ермаковского района существует проблема обеспечения жильем детей-сирот, достигая 18-и летнего возраста, дети-сироты уже много лет не обеспечивались жильем, вследствие чего из существующей очереди на получение жилья 1/3 составляют дети-сироты – 90 чел.

В районе проживают многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Имея относительно невысокий уровень доходов, многодетные семьи имеют возможность обеспечивать себя продуктами питания в достаточной мере, только проживая  в индивидуальных жилых домах и имея приусадебные участки. В настоящее время в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства находятся более 50-ти многодетных семей. 16-ти семьям уже предоставлены земли для строительства, однако они не обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Существует проблема  обеспечения жильем специалистов, необходимых в бюджетной сфере. Особо остро стоит вопрос с привлечением на работу в сельскую местность врачей. В настоящее время в Центральной районной больнице существует дефицит кадров – 16 врачей. Муниципальное образование, имея 53 вакансии педагогов, не располагает жилищным фондом для предоставления служебных квартир, отсутствует маневренный жилой фонд.

Для обеспечения жильем детей-сирот, необходимо построить  1620 кв.м. жилья (согласно нормативам предоставления жилья детям-сиротам – 18 кв.м./чел.), для обеспечения специалистов-врачей в сельской местности служебным жильем необходимо построить 16-ть квартир. Для решения  проблемы в образовании необходимо построить  три 16-и квартирных дома.

С целью обеспечения жильем многодетных семей, обслуживающего персонала и служащих Сибирского регионального центра спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (филиала федерального государственного казённого учреждения «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), граждан по Краевой целевой программе «Север на юг», военнослужащих и вынужденных переселенцев по Федеральной целевой программе «Жилище», необходимо построить (приобрести) 150  одноквартирных  жилых дома.

Данные проблемы являются социально значимыми и остро стоящими для населения Ермаковского района. Однако их решение не представляется возможным без осуществления строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов на земельных участках обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой.

В настоящий момент на территории Ермаковского района активно ведётся индивидуальное жилищное строительство.  В связи с высокими темпами строительства, возможности для предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, под индивидуальное жилищное строительство в с. Ермаковское на сегодняшний день исчерпаны.

В данный момент активно оформляются и предоставляются земельные участки с целью индивидуального жилищного строительства в мкр. «Западный». Данный микрорайон находится в западном направлении с. Ермаковское. На основании утверждённого генерального плана с. Ермаковское на территории мкр. «Западный» предусматривается размещение средней общеобразовательной школы, спортивного комплекса, многофункционального культурно-досугового центра, торгового предприятия. Однако по причине отсутствия обеспечения данного микрорайона коммунальной инфраструктурой строительство данных социально значимых объектов и объектов индивидуального жилищного строительства не представляется возможным, в связи с чем остро стоит необходимость обеспечения мкр. «Западный» коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Основной площадкой по индивидуальному жилищному строительству на сегодняшний день является мкр. Аэродромный в с. Ермаковское, предусмотренный под малоэтажную застройку. На сегодняшний день в микрорайоне проводятся мероприятия по обеспечению  земельных участков коммунальной инфраструктурой.

В 2008 году сформирован земельный участок площадью 37 га для комплексного жилищного строительства на северной окраине с. Ермаковское (микрорайон «Северный»), зарегистрировано право собственности на землю. Данный участок включен в черту  с. Ермаковское.  Рассматриваемая площадка под комплексную компактную  застройку и благоустройство перспективного усадебного микрорайона «Северный» располагается на окраине с. Ермаковское в северо-западном направлении. Разработан проект планировки микрорайона. Планировочная структура микрорайона «Северный» складывается из восьми жилых кварталов.  В части двух кварталов предусматривается размещение многоквартирных жилых домов, детского комбината, торгово-коммерческого центра, пожарного депо.

Площадь проектируемого участка составляет 37,0 га, площадь селитебной территории (в границах красных линий) - 22  га. На этой территории размещается 126 участков под жилые дома усадебного типа со средним размером участка 0,12 га.

На территории микрорайона «Северный» предусматривается строительство 126 коттеджей, 13-ти многоквартирных жилых дома, детского комбината (начальная школа + ясли-сад), пожарного депо, торгово-развлекательного центра.

На территории с. Жеблахты в настоящее время нет действующего детского сада, так как существующее здание является аварийным.  В связи с чем требуется строительство нового детского сада.

Так же остро стоит вопрос обеспечения социальной инфраструктурой и в с. Разъезжее. Существующее здание среднеобразовательной школы является аварийным и нахождение учащихся в настоящий момент носит временный характер. Требуется строительство нового здания школы, так как реконструкция существующего не возможна.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

3.1. Подпрограммные мероприятия

- Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ»;

- Разработка проекта планировки мкр. «Западный»;

- Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»;

- Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. «Западный»;

- Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. «Северный»;

- Разработка проекта инженерной инфраструктуры мкр. «Западный»;

- Строительство и приобретение жилых помещений.

- Строительство школы в с. Разъезжее на 115 мест.

Данные подпрограммные мероприятия позволят осуществить следующие цели и задачи:

Цель:

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;

2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения.

Задача:

1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;

1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;

1.3. Строительство социально значимых объектов.

3.2.  Этапы и сроки выполнения программы:

2014 год – 1 этап

2015 год – 2 этап

2016 год – 3 этап.

3.3. Целевые индикаторы и показатели:

1 этап

Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» - 30 мест;

Ввод жилья общей площадью – 5 700,0 кв.м.

2 этап

Ввод жилья общей площадью – 6 900,0 кв.м., в том числе 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета;

Проект планировки мкр. «Западный» 1 шт;

Строительство инфраструктуры:

- улично-дорожная сеть – 3 829 м мкр. «Аэродромный»

3 этап

Ввод жилья общей площадью – 7 200,0 кв.м., в том числе 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета;

Проект инженерной инфраструктуры мкр. «Западный»;

Проект улично-дорожной сети мкр. «Западный»;

Проект улично-дорожной сети мкр. «Северный»;

Строительство школы в с. Разъезжее – 115 мест;

Строительство инфраструктуры:

- улично-дорожная сеть – 2 552,0 м мкр. «Аэродромный».

3.4. Достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

На территории с. Ермаковское  осуществляется освоение   микрорайона    «Северный». Разработан проект планировки микрорайона, предусматривающий размещение 126  индивидуальных и 13 многоквартирных жилых домов для предоставления  многодетным семьям, обслуживающему персоналу и  служащим Сибирского регионального центра спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (филиала федерального государственного казённого учреждения «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), гражданам по Краевой целевой программе «Север на юг», военнослужащим по жилищным сертификатам.

Для освоения микрорайонов «Северный» и «Западный» необходимо обеспечить микрорайоны коммунальной и транспортной инфраструктурой: электросети, водопровод, котельная и сети теплоснабжения, улично-дорожная сеть.

Предоставление   жилых   помещений   обслуживающему   персоналу   и   служащим Сибирского регионального центра спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (филиала федерального государственного казённого учреждения «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), осуществляется в рамках  действующих программ по обеспечению жильем на территории Красноярского края.

Земельные участки будут обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой:

улично-дорожная сеть – 6 381,0 м.

4.Механизм реализации подпрограммы

4.1.  Для развития малоэтажного жилищного строительства и обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, необходимо:

- наличие земельных участков, включенных в перечень земельных участков, пригодных для малоэтажного жилищного строительства;

- наличие разработанной проектной документации на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;

- наличие документов территориального планирования муниципальных образований;

- наличие инвесторов, подтвердивших готовность осуществлять малоэтажное жилищное строительство по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края, на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой.

- наличие соглашения между муниципальным образованием и инвестором о строительстве малоэтажного жилья по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой;

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, является  администрация Ермаковского района, при условии передачи полномочий сельскими советами.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

1. Утверждение финансирования программы;

2. Определение подрядчика по выполнению работ путем проведения торгов.

3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ.

4. Осуществление контроля и приемки выполненных работ;

5. Финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.2. Реализация и контроль за ходом  выполнения программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией Ермаковского района, в частности  отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района (далее по тексту отдел АСиКХ администрации Ермаковского района).

Глава администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижения конечного результата.

Контроль за реализацией программы в части целевых показателей осуществляется отделом АСиКХ администрации Ермаковского района.

Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов налоговых платежей в консолидированный бюджет осуществляется финансовым управлением Ермаковского района.

Отдел АСиКХ администрации Ермаковского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и предоставление ежегодной отчетности.

Отчеты о реализации программы предоставляются ежегодно и  одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации подпрограммных мероприятий

Комплексное развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в районе позволит обеспечить жильем социально незащищенные слои населения, обеспечит приток квалифицированных специалистов, улучшит качество жизни населения в сельской местности.

6. Мероприятия подпрограммы

1 этап

Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» - 29 628,55 тыс. руб. из которых 116,694 тыс.руб. местный бюджет, 29 511,856 тыс.руб. краевой бюджет.

Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 5 700,00 кв.м., построенных за счёт средств частных застройщиков.

2 этап

Ввод жилья общей площадью – 6 900,0 кв.м., в том числе экономического класса 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета в размере 16,38 тыс.руб.

Разработка проекта планировки мкр. «Западный» - 25,00 тыс.руб. из которых 25,00 тыс.руб. местный бюджет.

Строительство улично-дорожной сети мкр. «Аэродромный» - 16,38 тыс.руб. из которых  16,38 тыс. руб. средства местного бюджета.

3  этап

Ввод жилья общей площадью – 7 200,0 кв.м., в том числе экономического класса 693,69 кв.м. построенных с использованием средств местного бюджета в размере 258,58 тыс.руб.

Разработка проекта инженерной инфраструктуры мкр. «Западный» - 30,00 тыс.руб. из которых 30,00 тыс.руб. местный бюджет.

Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. «Западный» - 25,00 тыс.руб. из которых 25,00 тыс.руб. местный бюджет.

Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. «Северный» - 20,00 тыс.руб. из которых 20,00 тыс.руб. местный бюджет.

Строительство улично-дорожной сети мкр. «Аэродромный» - 955,29 тыс.руб. из которых  988,29 тыс. руб. средства местного бюджета.

Строительство школы в с. Разъезжее на 115 мест – 80 000,00 тыс.руб. из которых 80 000,00 тыс.руб. средства краевого бюджета.

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                       Н.В. Робенко

Глава администрации Ермаковского района                                  В.И. Форсель

Приложение № 4.1. к подпрограмме № 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчётный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013) | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объём ввода общей площади жилья в том числе: экономического класса | кв.м. | Отчётные данные | 2 907,0 | 3 500,0 | 5 700,00 - | 6 900,00 693,69 | 7 200,00 693,69 |
| 1.2. | Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»: -протяжённость дорожного полотна 6 381,0 м | м | Проектная документация | - | - | - | 3 829,00 | 2 552,00 |
| 2 | Цель 2: Создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях |  |  | - | - |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» количество мест | мест | Проектная документация | - | - | 30 | - | - |
| 2.2. | Строительство школы в с. Разъезжее количество мест | мест |  | - | - | - | - | 115 |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                                                                            Н.В. Робенко

Глава администрации Ермаковского района                                                                                       В.И. Форсель

Приложение № 4.2. к подпрограмме № 1

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год (2014 г.) | Первый год планового периода (2015 г.) | Второй год планового периода (2016 г.) | Итого на период |  |
| Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Разработка проекта планировки мкр. «Западный» местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | 25,00 25,00 - | - | 25,00 25,00 - | Проект планировки |
| Мероприятие 2: Разработка проекта инженерной инфраструктуры мкр. «Западный» местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | - | 30,00 30,00 - | 30,00 30,00 - | Проект инженерной инфраструктуры |
| Мероприятие 3: Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. «Западный» местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | - | 25,00 25,00 - | 25,00 25,00 - | Проект улично-дорожной сети |
| Мероприятие 4: Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. «Северный» местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | - | 20,00 20,00 - | 20,00 20,00 - | Проект улично-дорожной сети |
| Мероприятие 5: Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный» местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | 16,38 16,38 - | 988,29 988,29 - | 1 004,67 1 004,67 - | 6 381,0 м дорожного полотна |
| Задача 2: Ввод в эксплуатацию жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса, построенного с использованием средств местного бюджета местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | 16,38 16,38 - | 258,58 258,58 - | 274,96 274,96 - | 2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) |
| Цель 2: Создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Строительство социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» |  |  |  |  |  | 29 628,55 116,694 29 511,856 | - | - | 29 628,55 116,694 29 511,856 | 30 мест |
| Мероприятие 2: Строительство школы в с. Разъезжее местный бюджет: краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | - | 80 000,0 - 80 000,0 | 80 000,0 - 80 000,0 | 115 мест |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                                                                            Н.В. Робенко

Глава администрации Ермаковского района                                                                                       В.И. Форсель