|  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА №4

«Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района»

на 2014-2016 годы.

- Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. |
| Муниципальный заказчик- координатор программы | Администрация Ермаковского район. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ермаковского района; Финансовое управление администрации Ермаковского района. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: 1. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом. Задачи: 1. Ремонт жилищного фонда. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2014- 2016 годы |
| Целевые индикаторы | В соответствии с приложением №1 «Перечень целевых показателей подпрограммы» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Источник финансирования- бюджет Ермаковского района. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 150,00 тыс. рублей, из них: в 2014 году- 50,00 тыс. рублей в 2015 году- 50,00 тыс. рублей в 2016 году- 50,00 тыс. рублей |
| Система реализации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Ермаковского района; Финансовое управление администрации Ермаковского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и финансирования текущего ремонта, возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к неудовлетворительному состоянию жилищного фонда. При разработке Программы учитывается роль государства по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим капитальному ремонту. Что оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в многоквартирных домах, в настоящее время не в состоянии в полном объеме принять участие в капитальном ремонте. Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта многоквартирного дома, заключается в том, чтобы на конкретную дату оценить потребность в проведении капитального ремонта, определить количество необходимых финансовых ресурсов и пути их привлечения. На данный момент В Ермаковском районе существует потребность в ремонте 96 объектов муниципальной собственности.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Основными целями являются: 
         1. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Задачами программы являются: 
       1. Ремонт жилищного фонда.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

2.3 Механизм реализации мероприятий программы.

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Ермаковского района.

Администрация Ермаковского района, как заказчик программы, организует в установленном порядке конкурсный отбор исполнителей по программным мероприятиям на основании федерального закона от 05.04.2013 N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Ермаковского района по вопросам своей компетенции осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Средства бюджета района на финансирование мероприятий подпрограммы в 2014 – 2016 годах предусматриваются в форме договоров с предприятиями, осуществляющим капитальный ремонт жилищного фонда.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Отдел АСиКХ администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы, и осуществляет контроль за исполнением мероприятий. Ежегодный отчет о выполнении мероприятий подпрограммы отдел АСиКХ предоставляет в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и Финансовое управление Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

2.5 Оценка социально - экономической эффективности.

Результатом достижения цели по прогнозам является приведение жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими требованиями, снижение количества объектов жилищного фонда требующих капитального ремонта к 2016 году до 6 по отношению к 2013 году.

2.6. Информация о ресурсном обеспечении программы.

Общий объем финансирования программы из бюджета Ермаковского района составляет 150,0 тыс. рублей из них:

в 2014 году- 50,0 тыс. рублей

в 2015 году- 50,0 тыс. рублей

в 2016 году- 50,0 тыс. рублей

Начальник отдела архитектуры,

строительства и коммунального хозяйства                                   Н.В. Робенко

Глава администрации

Ермаковского района                                                                         В.И. Форсель

Приложение № 7.1. к подпрограмме № 4

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты жилищного фонда подлежащие ремонту | шт. | Отдел АСиКХ | 96 | 96 | 64 | 26 | 6 |

Начальник отдела АСиКХ

Администрации Ермаковского района                                                                                                                 Н.В. Робенко

Глава администрации Ермаковского района                                                                                                         В.И. Форсель

Приложение № 7.2. к подпрограмме № 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Муниципальная подпрограмма | муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» на 2014-2016 гг. Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» на 2014-2016 годы. | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (**) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Начальник отдела АСиКХ                                                                                                                                        Н.В. Робенко

Глава администрации Ермаковского района                                                                                                          В.И. Форсель