Приложение 1

к постановлению главы района

от___________________№____

ПЛАН

Тушения лесных пожаров на территории

КГБУ «Ермаковское лесничество» в  2011 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение ремонта противопожарной техники и оборудования, укомплектование в соответствии с нормативами пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря, создание необходимого запаса продуктов питания, химикатов, взрывчатых веществ, обеспечение лесопожарных формирования средствами индивидуальной защиты: создание на местах резервных складов ГСМ, авиаГСМ для обеспечения бесперебойной работы техники на тушении лесных пожаров | до 01.04. 2011г. | ГП КК «Лесопожарный центр», Арендаторы |
| 2 | Обеспечение осмотра готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель и муниципальных образований границы которых непосредственно примыкают к лесному фонду, к предстоящему пожароопасному сезону. | до 05.04. 2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество» |
| 3 | Установление порядка ограничения доступа населения в леса при наступлении высокой пожарной опасности в соответствии с ч.1 п.5 ст.11 Лесного кодекса Российской Федерации и п. 37 Правил пожарной безопасности в лесах, подготовка проектов постановлений глав администраций муниципальных образований по данному вопросу. | при 4 и 5 классах пожарной опасности | Администрация Ермаковского района, КГБУ «Ермаковское лесничество» |
| 4 | Обеспечение мониторинга за ходом работ по подготовке к пожароопасному сезону юридических и физических лиц осуществляющих использование лесов на территории лесного фонда (автомобильных дорог, линий вязи и электропередач и т.д.) | до 15.04. 2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество» |
| 5 | Обеспечение мониторинга подготовки к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду. | до 15.05. 2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество» Главы сельских администрации |
| 6 | Разработка маршрутов и утверждение графиков патрулирования территории лесного фонда | до 25.03. 2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество» ГП КК «Лесопожарный центр» |
| 7 | Проведение учений по отработке тактики и технологии тушения лесных пожаров | до 15.04. 2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество», Ермаковский филиал ГП КК Красноярсклес, ГП КК «Лесопожарный центр» ПЧ-43 ГУ ОФПС-27 |
| 8 | Набор временных пожарных сторожей на пожароопасный сезон | до 15.04. 2011г. | ГП КК «Лесопожарный центр» |
| 9 | Проведение контролируемых выжиганий сухого напочвенного покрова с целью снижения весеннего пика горимости лесов | В период схода снежного покрова | КГБУ «Ермаковское лесничество», ГП КК «Лесопожарный центр» Ермаковский филиал ГП КК Красноярсклес |
| 10 | Прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров | В течении пожароопасного периода | КГБУ «Ермаковское лесничество» |
| 11 | Поддержание устойчивой работы средств радиосвязи в технологических радионаправлениях: Лесничество – Авиаотделение, Лесничество – Патрульное воздушное судно, Лесничество – , Пожар - Патрульное воздушное судно | В течении пожароопасного периода | КГБУ «Ермаковское лесничество», Ермаковское аваотделение ГП КК «Лесопожарный центр» |
| 12 | Организация работы наземных пунктов наблюдения, с подготовкой необходимого количества наблюдателей, обеспечение их средствами связи, продуктами питания, таборным имуществом и защитой от неблагоприятных климатических условий | до 01.04. 2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество», ГП КК «Лесопожарный центр» |
| 13 | Проведение комплекса работ пожарной безопасности в лесах, включая подготовку территорий к пожароопасному сезону, проведение мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов, уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, разрывами, канавами, устройство противопожарных разрывов, барьеров и т.д. согласно утвержденным лесохозяйственным регламентам | 01.04.2011г по 30.10.2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество», Ермаковский филиал ГП КК Красноярсклес, Арендаторы |
| 14 | Соблюдение требований пожарной безопасности в лесах (в соответствии с п. 11 Правил пожарной безопасности в лесах) при проведении рубок лесных насаждений | В течении пожароопасного периода | Ермаковский филиал ГП КК Красноярсклес, Арендаторы |
| 15 | Контроль выполнения требований пожарной безопасности в лесах (в соответствии с гл. 11 Правил пожарной безопасности в лесах) при проведении рубок лесных насаждений | В течении пожароопасного периода | КГБУ «Ермаковское лесничество» |
| 16 | Осуществление контроля выполнения арендаторами лесных участков планов противопожарных мероприятий на текущий год на основании проекта освоения лесов, договоров аренды | 01.05.2011г по 30.10.2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество» |
| 17 | Разработка и реализация комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер, направленных на привлечение граждан и широких слоев общественности к проблеме борьбы с лесными пожарами с привлечением средств массовой информации | В течении пожароопасного периода | КГБУ «Ермаковское лесничество» Ермаковский филиал ГП КК Красноярсклес |
| 18 | Контроль за своевременным и качественным выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов | 01.05.2011г по 30.10.2011г. | КГБУ «Ермаковское лесничество» |

Утверждаю:                                                                                                   Руководитель КГБУ "Усинское лесничество"

__________ О.А. Худяков

"____" __________2011г.

ПЛАН ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

на уровне КГБУ «Усинское  лесничества»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение и контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание содействия в подготовке к пожароопасному сезону организациям, работающим или имеющим свои объекты в лесах и на прилегающих к лесам площадям по вопросам: |  |  |
| 1.1 | Противопожарного устройства и выполнения требований правил пожарной безопасности в лесах в местах работ и на объектах; | Пожароопасный сезон | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 1.2 | Подготовки противопожарного инвентаря и средств борьбы с лесными пожарами согласно существующих или устанавливаемых норм; | До 01.04.2011г. | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 1.3 | Подготовки (проведение обучения) всех работников к работам по тушению лесных пожаров по техминимуму | До 05.04.2011г.- теория. В период проведения профилактических выжиганий-практика | Начальник авиаотделения Михуткин Г.И. Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 1.4 | Организации противопожарных формирований, в том числе повышенной готовности и их обучении | До 05.04.2011г. | Начальник авиаотделения Михуткин Г.И. Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 1.5 | Подбор, назначение и подготовке старших руководителей противопожарных формирований (групп, команд), создаваемых (формируемых) из числа работников предприятий, организаций и граждан; | До 05.04.2011г. | Сёмин А.Н. Сизых Б.А Костюченко Г.К. Тёплых В.В. Бутина В.М. |
| 2 | Контроль (проверка) готовности к пожароопасному сезону предприятий, организаций работающих на участках лесного фонда или имеющих свои объекты в лесах и на землях, граничащих с лесным фондом, (проверка проводится по всем вопросам, запланированным в пункте 1, а также другим вопросам, предусмотренным в соответствующих нормативных актах) | До 10.04.2011 | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. УчастковыеЛесничие Тумашов В.Н. Евлампиев И.И. Кунгурцев С.Н. |
| 3 | Разработка и осуществление схем по передачи и обмену информацией с органами ГПН, РОВД, прокуратурой, Россельхознадзором и другими организациями. |  | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 4 | Оперативные меры по организации борьбы с лесными пожарами: |  |  |
| 4.1 | Выполнение регламента работы лесопожарных служб (наземной и авиационной) в соответствии с классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды и местными особенностями; |  | Начальник авиаотделения Михуткин Г.И. |
| 4.2 | Разработка и осуществление планов привлечения противопожарных формирований организаций и населения (см.приложение 3); | До 20.03.2011 | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 4.3 | Разработка и осуществление планов привлечения невоенизированных формирований гражданской обороны, подготовленных для работ по тушению лесных пожаров | Пожароопасный сезон | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |
| 4.4 | Дежурство при лесничествах (участковых лесничествах) в периоды высокой пожарной опасности противопожарных формирований и транспортных средств; | Пожароопасный сезон | Зам. руководителя Охотников И.А. |
| 4.5 | Совместно с органами государственного пожарного надзора провести проверки по противопожарному обустройству населенных пунктов. | До 15.04.2011г. | Инженер ОиЗЛ Бочегуров О.А. |