Приложение к постановлению

администрации Ермаковского района

от 30   октября  2014 г.  № 881-п

Приложение к постановлению

администрации Ермаковского района

от 30   октября  2013 г.  № 714-п

Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета

в Ермаковском районе»

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 г. № 436-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 504-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», Устав Ермаковского района; Решение Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2011г. № 18-105р «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года», Постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ермаковского района |
| Цели муниципальной программы | Цели программы: Развитие информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении Ермаковского района. |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ); - расширение и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов; - приобретение лицензионного программного обеспечения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 по 2017 годы. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Расширение и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов; в 2014 году – 49%, 2015 году-58%, 2016 году-62%, 2017 году-66%. Увеличение доли предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, до 40% к 2017 году. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составляет 630,18 тыс. рублей, из них: 2014 год – 230,18 тыс. рублей. 2015 год - 100 тыс. рублей. 2016 год – 150 тыс. рублей. - – 150 тыс. рублей. |

Приложение № 1

к паспорту Муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета

в Ермаковском районе»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета

по мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | Всего расходные обязательства по программе | 009 | 0113 | 5498322 | 244 | 230,18 | 100 | 150 | 150 | 630,18 |
|  |  | В том числе по ГРБС: | 009 | 0113 | 5498322 | 244 | 230,18 | 100 | 150 | 150 | 630,18 |
|  |  | Администрация Ермаковского района | 009 | 0113 | 5498322 | 244 | 230,18 | 100 | 150 | 150 | 630,18 |
|  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к паспорту Муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета

в Ермаковском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования,

в том числе по уровням бюджетной системы.

| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Третий год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | Всего | 230,18 | 100 | 150 | 150 | 630,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (**) | 230,18 | 100 | 150 | 150 | 630,18 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к паспорту Муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета

- в Ермаковском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы.

| Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы – Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; до 40% к 2017 году. | % | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Целевой индикатор 2 Разработка и внедрение модулей типового ре-шения «Электронный муниципалитет» для об-мена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов. | % | Отчетные данные | - | - | 49 | 58 | 62 | 66 |