|  | - Приложение № 5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» |
| --- | --- |

- Подпрограмма

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», реализуемая в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории

Ермаковского района».

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Ермаковского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение безопасности населения Ермаковского района от опасностей при аварии на гидротехнических сооружениях водохранилища на р. Мигна. Задачи подпрограммы: 1. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 2. Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна; 3. Организация эксплуатации ГТС. |
| Целевые индикаторы | 1. Разработка декларации безопасности – 100% 2. Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна – 100 % 3.Организация безопасной эксплуатации ГТС. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 970 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год – 228,00 тыс. рублей; на 2015 год – 332,00 тыс. рублей. на 2016 год – 205,00 тыс. рублей. на 2017 год – 205,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Общий контроль по исполнению мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Ермаковского района. Текущий контроль по исполнению мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по ГО, ЧС и МР администрации района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Администрация Ермаковского района является собственником самого большого на территории района водохранилища – «Мигнинское». Согласно предварительного расчёта вреда, от аварии на гидротехнических сооружениях водного объекта, ущерб оценивается в 43654,09 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы предполагается застраховать гражданскую ответственность собственника водного объекта, определить источник компенсационных выплат третьим лицам, пострадавшим от аварии на гидротехнических сооружениях «Мигнинского водохранилища».

Разработать декларацию безопасности гидротехнических сооружений. Организовать эксплуатацию ГТС организацией, имеющей аттестованного специалиста в области безопасности гидротехнических сооружений. В рамках безопасной эксплуатации ГТС планируется:

1. выполнить ремонт ограждений технологических мостков;

2. оборудовать водомерный пост;

3.  организовать эксплуатацию ГТС организацией, имеющей аттестованного специалиста в области безопасности гидротехнических сооружений;

4. осуществлять постоянный мониторинг за безопасным состоянием водного объекта;

5. поддержание безопасного санитарного режима при эксплуатации водного объекта (в том числе сбор и вывоз мусора с прилегающих к акватории водного объекта территории).

Реализация мероприятий позволит решить комплекс организационных и управленческих задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности населения Ермаковского района.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

1. разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений;

2. Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений  «Мигнинского водохранилища»;

3. Организация безопасной эксплуатации ГТС.

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2017 годы.

Реализация подпрограммы осуществляется в 4 этапа:

1 этап – 2014год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год.

Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации подпрограммы.

Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы, являются:

1. разработка декларации безопасности – 100%

2. Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений  водохранилища на р. Мигна – 100 %

3.Организация безопасной эксплуатации ГТС.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Администрация Ермаковского района.

Реализация мероприятия осуществляется путем размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов, по итогам года, о реализации подпрограммы, направление их в администрацию Ермаковского района и финансовое управление администрации района до 1 марта;

по завершению срока реализации подпрограммы предоставлять доклад о её выполнении до 1 марта.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

1. организации безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;

2. определить источник компенсационных выплат третьим лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, обусловленным авариями на гидротехнических сооружениях «Мигнинского водохранилища»;

3. определит порядок ликвидации чрезвычайных ситуаций, алгоритм действий сил и средств районного звена РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных авариями на гидротехнических сооружениях «Мигнинского водохранилища».

2.6.	Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложение        № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 970,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 228,00 тыс. рублей;

на 2015 год – 332,00 тыс. рублей.

на 2016 год – 205,00 тыс. рублей.

на 2017 год – 205,00 тыс. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности

гидротехнических сооружений»

Перечень целевых индикаторов

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2014 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработка декларации безопасности | % от показателя 2013 года | ведомственная статистика | 100 | - | - | - |
| 2. | 2. Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна | % от показателя 2013 года | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Организация безопасной эксплуатации ГТС. | кол-во аварий | ведомственная статистика | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности

гидротехнических сооружений»

Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна | администрация Ермаковского района | 009 | 0406 | 5328470 | 244 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| Организация безопасной эксплуатации ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата услуг эксплуатирующей организации | администрация Ермаковского района | 009 | 0406 | 5328471 | 244 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |  |
| оборудование водомерного поста | администрация Ермаковского района | 009 | 0406 | 5328472 | 244 | 23 | - | - | - | 23 |  |
| ремонт ограждений технологических мостков | администрация Ермаковского района | 009 | 0406 | 5328473 | 244 | - | 127 | - | - | 127 |  |
| Итого | администрация Ермаковского района | × | × | × | × | 228 | 332 | 205 | 205 | 970 |  |